予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：地方改善費

事業名 地方改善施設整備費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　人権施策推進課　同和施策係　電話番号：058-272-1111（内2442）

E-mail：c11227@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　6,480千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 6,480 | 4,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 |
| 決定額 | 6,480 | 4,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・市町村が設置する人権啓発の拠点である隣保館の耐震補強、修繕工事に係る

経費に対し、国の補助制度（地方改善施設整備費補助金）を活用して補助を

行う。

・御嵩町が設置、運営する「みたけ会館」（昭和４１年設置）は、昨年度に耐

震診断を行った結果、耐震補強工事が必要と判定された。

（２）事業内容

みたけ会館の耐震、大規模修繕工事（総額（税込）８，６４０千円）

Ａ．建築工事（共通費込）　　　　　　　５，２３０千円（税抜）

１．耐震補強工事　　　　　　　　　　１，７５０千円

２．和室修繕工事　　　　　　　　　　　　８００千円

３．廊下改修工事　　　　　　　　　　　　１５０千円

４．炊事室ドア改修工事　　　　　　　　　　４０千円

５．屋根塗装工事　　　　　　　　　　　　７００千円

６．照明器具改修工事　　　　　　　　　　２４０千円

７．空調機改修工事　　　　　　　　　１，０５０千円

８．共通費　　　　　　　　　　　　　　　５００千円

Ｂ．設計監督料及びその他の諸経費等　　２，６２４千円（税抜）

（３）県負担・補助率の考え方

・国、県が定める交付要綱に基づく。（間接補助：補助率３／４）

（負担割合：国１／２、県１／４、市町村１／４）

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 6,480 | 市町村が設置する隣保館の耐震、大規模修繕に対する補助金 |
| 合計 | 6,480 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・岐阜県人権施策推進指針（平成30年3月第３次改定）

５同和問題（部落差別）②施策の方向　３）隣保館活動等の促進

「今後も、地域の福祉の向上や人権啓発の拠点となるコミュニティセン

ターとして多様な機能を発揮できるよう支援をします。」

・次期地域福祉計画関連事業として、「地域住民が集う拠点の整備や既存

施設の活用」の中で位置づける予定

（２）国・他県の状況

・全国の隣保館のうち、３３．９％で耐震化が必要（308棟/908棟）

（平成２８年厚生労働省調査結果）

・平成２５年度以降、厚生労働省から隣保館の耐震補強工事を優先して採

択する旨明示

（３）後年度の財政負担

平成３３年度以降　美濃会館（美濃市）　耐震補強・大規模改修工事

美里会館（山県市）　屋上防水工事

（いずれも予定。詳細未定）

（４）事業主体

御嵩町

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 市町村が設置・運営する隣保館が地域における福祉の向上や人権啓発の拠点となるコミュニティーセンターとして機能を発揮させるため、機能の充実と、安全性の確保を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐震補強工事実施率（対象５か所） | － （H ） | ６０％ （H27） | ６０％ （H28） | ６０％ （H29） | ８０％ （H31） | ７５％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

・平成３３年度における耐震補強工事実施達成率の１００％を目指す。

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・耐震診断実施（Ｈ２９） ・実施設計（Ｈ３０） ※町単独事業で実施

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 地域の実情（ニーズ）を踏まえた同和問題をはじめとする人権に関する相談や啓発活動等を通じて、人権課題解決に取り組むことができる場所を安全に維持するために必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 対象5か所のうち、4か所で耐震補強工事が完了。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 交付要綱に基づき実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・対象５か所のうち、耐震補強工事を実施する必要があるのが残り１か所となる。 ・老朽化のため、大規模な修繕の必要がある施設がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・耐震補強工事の完了（対象５か所）を目標に優先的に支援していく。 ・老朽化に伴う修繕のうち、大規模かつ必要性の高いものから支援する。