予算要求資料

平成３１年度当初予算　支出科目　款：労働費　項：職業訓練費　目：技能向上対策費

事業名 新岐阜県人材開発支援センター改修工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　労働雇用課　人材育成係　電話番号：058-272-1111（内3133）

E-mail： c11367@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　  126,021千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 126,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,200 | 31,821 |
| 決定額 | 126,021 | 58,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,700 | 14,686 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

平成２９年１１月より外国人技能実習法が施行され、監理団体の監督強化等当該実習制度の適正な実施とともに、優良な監理団体については、３年の在留期間が５年まで受け入れ可能となったため、県内の技能実習生は増加傾向にある。

また、技能実習生の技能評価試験として、県及び県職業能力開発協会が実施する「技能検定」が活用されており、その受検者も同様に増加している。今後も受検者の更なる増加が見込まれており、試験会場の拡充が必要となっている。

県職業能力開発協会が入居している、県人材開発支援センターに隣接している県情報技術研究所が平成３１年６月に移転するため、その跡地を改築し、試験会場として活用する。

（２）事業内容

・改築の設計委託（H30-31債務負担行為）

・改築工事（H31実施）

（３）県負担・補助率の考え方

県（法に基づく県の事務を行うため）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事委託料 | 13,462 |  |
| 工事請負費 | 112,222 |  |
| 事務費 | 337 |  |
| 合計 | 126,021 |  |

決定額の考え方 地方創生拠点整備交付金を充当します。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 職業能力開発促進法に基づく技能検定試験の実施及び事業主等が行う職業訓練等の支援等、技能労働者の育成拠点として施設を活用する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能検定申請者数 （外国人検定） | 4,511件 （H29） | 3,608件 (H28) | 4,511件 （H29） | 4,511件 （H29） | 13,500件 （H33） | 33.4％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

（前年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 法に基づく県の事務である技能検定試験の実施等のための施設が必要であり、技能労働者の育成及び技能振興等に寄与する。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 技能検定試験の実施により、技能労働者の技能向上につながっており、県内産業の発展に貢献している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 現在主に４会場に分散している試験会場を、人材開発支援センター４棟（情報技術研究所跡地）へ集約して試験を実施することが可能となるため、効率的な試験実施ができる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 必要最低限度の改修を行い、改修費用の上昇及び工期の長期化を最小限に抑える必要がある。

（次年度の方向性）

・平成32年4月に会場の使用を開始し、増加する外国人への対応及び試験会場の集約化を行う。