予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：企業立地対策費

事業名 工場用地開発推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　企業誘致課　工業団地開発推進係　電話番号：058-272-1111（内3116）

E-mail： c11342@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　   18,141　千円（前年度予算額： 18,084千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 18,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,084 |
| 要求額 | 18,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,141 |
| 決定額 | 18,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,141 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

近年の好調な企業立地の結果、工場用地が減少しており、工場用地の確保が喫緊の課題となっている。

新たな工場用地開発を戦略的に推進していくため、候補先用地が工場用地として適正か否か判断するため、開発可能性調査を実施する。

（２）事業内容

１．工場用地開発可能性調査

平成２６年度以降に発掘した工場用地検討地の中から、熟度が高い候補地を５箇所選定し、引き続き、工場用地開発可能性調査を実施する。

①　工場用地開発可能性調査

工場用地候補の用地について、分譲可能価格、分譲可能面積、土地開発規制に関する開発可能性を整理・分析し、用地の適否について調査する。

２．工場開発推進事務費

用地開発の確実な推進に向けた県と市町村との連携・調整、開発手法等の検討を行う。

①　工場用地開発推進事務費（旅費・研修参加費等）

（３）県負担・補助率の考え方

工場用地開発は､県企業誘致戦略に基づき推進する対策であり､県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

該当なし。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 16,782 | 分譲可能価格、面積、開発規制に関する可能性等調査 |
| 事務費 | 1,359 | 旅費、研修費、検討委員会謝金 |
| 合計 | 18,141 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県成長・雇用戦略２０１７

２　各重要プロジェクト

[７]企業誘致・設備投資促進プロジェクト

○東海環状自動車道沿線での市町と連携した戦略的・計画的な工場用地開発

・新たな工場用地開発面積をＨ３２年度までに３００ｈａ（累計）を目指す

（２）国・他県の状況

全国で２４府県が工場用地を自ら開発している。

（３）後年度の財政負担

３００ｈａの工場用地開発を達成するまで。

（４）事業主体及びその妥当性

工場用地開発に係る専門的知識を有する建設コンサルタントを想定。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県成長・雇用戦略に基づき平成32年までに300haの工場用地を開発するため、その検討地となる約75haの用地について、開発可能性調査を実施する

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場用地 開発面積 | 0ha （H26） | 32ha （H27） | 62ha （H28） | 84ha （H29） | 114ha （H30見込み） | 300ha （H32） | 38％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県内６市町（６箇所99.7ha）の開発可能性調査を実施し、分譲可能価格、分譲可能面積、土地開発規制、立地条件からの開発可能性を整理した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 開発可能性調査の結果から、工場用地として適正と判断された候補地について、事業実施段階に向けた市町村の取り組みを加速させた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 工場用地を確保し、企業誘致を推進することは、雇用機会の拡大につながり、県民経済の活性化や県民生活の安定化を図ることができ、事業の必要性が高い。また、人口減少を見据え、若年層の都市部への流出を防止する地方独自の取り組みが必要とされているなか、優良な企業を誘致し若年層の雇用の場を創出することはいち早く取り組むべき事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 県が開発可能性調査を行うことで、市町村の工場用地確保に対する意欲が増し、既知の工場用地候補地だけでなく、新たな工場用地候補地の掘り起こしができた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 工場用地の掘り起こしから、関係市町村との連携を図り、事業実現への課題を共有することで、事業実施段階へのスムーズな移行が図られた。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 （課題）開発可能性調査を実施し適地度の高い候補地を、市町村営工場用地開発事業化（具体化）するために市町村との連携が必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか （継続すべき理由）300haの確保を確実にするために継続し事業を進める。 （今後の取り組み）候補地を具体化するために、市町村の要請に応じ専門家を派遣すること等による支援を行い、開発を加速させ、また事業用地が速やかに分譲できるよう企業誘致を強力に進める取り組みが必要。