予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 中小製造業におけるモノづくりスマート化推進プロジェクト(任意)(単建)

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　産業技術課　技術支援係　電話番号：058-272-1111（内3049）

E-mail：c11352@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　124,832千円（前年度予算額：66,154千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 66,154 | 31,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,169 |
| 要求額 | 124,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 75,312 |
| 決定額 | 124,832 | 22,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 52,763 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

第４次産業革命のコア技術となっている「ＩＯＴ」「ビックデータ解析」「ＡＩ」を県内中小製造業の現場と連携し、県内主要産業の工業製品の製造に役立つ高度な情報化（スマート化）を確立することで、生産品質と生産効率の飛躍的向上を図り、更なるモノづくりのグローバル化時代における技術競争力の強化を目指す。

（２）事業内容

①自動車部品等の金属製品のスマート生産・スマート保全

高い品質基準に応えるため、IoT対応型高機能治具の開発を行い、設備の予防保全技術の確立を行う。

②プラスチック等の樹脂製品の成形機械のスマート監視・制御

遠隔からの監視と制御を目的とし、既存の生産設備に取付可能で安価なIoTシステムを開発する。

③伝統技術「曲げ木」による部材製造のスマートアシスト

飛騨家具の曲げ木の安定生産のため、材料状態を計測し、加工制御する仕組みを確立する。

④省エネルギー技術に貢献する焼成炉のスマート管理

焼き物業界の焼成炉にIoTを活用した排熱の熱回収システムを開発し、炉内温度の安定化と均一化を実現する。

（３）県負担・補助率の考え方

岐阜県成長雇用戦略の主要課題である「第4次産業革命への対応」として掲げる県内中小製造業のスマート化を推進する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 1,303 | 職員旅費（共同研究機関との打ち合わせ、学会参加） |
| 需用費 | 7,472 | 研究のための各種消耗品の購入等 |
| 役務費 | 1,798 | 研究機関との連絡経費、更新する研究備品の廃棄料 |
| 委託料 | 1,300 | 業者への委託費 |
| 使用料 | 2,244 | 会場等の使用費 |
| 備品購入費 | 110,229 | 研究備品の購入 |
| 負担金等 | 486 | 学会参加負担金等 |
| 合計 | 124,832 |  |

決定額の考え方 地方創生推進交付金を充当します。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

県民生活の向上に貢献する科学技術の振興を基本目標に掲げる「商工労働部の研究推進方針」に沿って、次世代産業の育成と地域経済の活性化（モノづくり）及び、科学技術の担い手の育成（人づくり）を柱に、県民・産業界のニーズに応える研究開発を進める。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術移転の推進 ※関連企業への技術移転 | － | － （H27） | － （H28） | ２件 （H29） | ６件 （H33） | ３３％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○IoT技術を活用した予防保全を目的とし、設備が発する物理量の取得を実 施した。 ○県内企業の製造工程で使用している実機のプレス機において、メンテナン ス直後の金型からのセンシングデータを取得する試験を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ○工作機械の電流を継続的に計測し、加工負荷の有無によって、電流の値が 変わることを確認した。 ○金型のメンテナンス直後から成形回数ごとの振動センサーのデータを比 較した結果、高周波のスペクトル強度が大きくなる傾向が確認された

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 企業ニーズ調査の中で、県の成長・雇用戦略と合致し、特に必要とされている課題を取り上げていることから、必要性は高く、地域からも期待されている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 研究課題の内容について、ヒアリングを行い本年度実施内容の確認を行うとともに、進捗確認を行った。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 研究課題に対する外部評価を実施することとしており、得られ た意見に応じた軌道修正、および効率化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 実用化を見据えた改良を行うため、製造現場で実証実験を繰り返し実施する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成３０年度に得られた研究の成果をもとに、有識者ヒアリングや業界からの相談・要望から得られたニーズに基づき、研究課題の方向性を修正していく必要がある。