予算要求資料

平成31年度当初予算 支出科目 款：災害復旧費 項：農林水産施設災害復旧費 目：農地災害復旧費

事業名 県営特定農業用施設等災害復旧事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農地整備課　農地防災係　電話番号：058-272-1111（内3185）

E-mail：c11431@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　82,060千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 82,060 | 48,490 | 13,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 3,716 |
| 決定額 | 57,750 | 34,125 | 11,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 2,513 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

高度な技術を要する一定規模以上の農業用施設等の災害復旧事業は県が実施し、早期復旧を第一に進めていく。

（２）事業内容

１　調査計画事業（計画概要書や査定設計書等を作成するために必要な調査、測量、設計及び図面の作成等）

２　農業用施設及び農地災害復旧事業（農業用施設及び農地を復旧するために行う工事、用地買収及び補償）

３　地すべり防止施設災害復旧事業（農村振興局所管の農地保全に係る地すべり防止施設及び関連施設を復旧するために行う工事、用地買収及び補償）

４　関連事業（復旧を行う施設の効用を補うために必要な工事、用地買収及び補償）

| 区 分 | 復旧費等 | 事務費 |
| --- | --- | --- |
| 過年災 | 52,500千円 | 5,250千円 |
| 現年災 | 22,100千円 | 2,210千円 |
| 計 | 74,600千円 | 7,460千円 |

（３）県負担・補助率の考え方

農業用施設及び農地災害復旧事業については補助残県５０％、地元５０％、その他県１００％

（４）類似事業の有無

有【類似事業】団体営災害復旧事業

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 72,000 | 農業用施設等に必要な復旧工事費 |
| 委託料（工事） | 2,600 | 実施設計 |
| その他 | 7,460 | 【事務費】本事業に必要な事務費 |
| 合計 | 82,060 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 異常な天然現象により被災した農地及び農業用施設等について、従前の機能を３年以内に回復させるため市町村等が行う必要な整備に対して補助する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H30年発生災害復旧率 （事業費） | 0%（H30） | （H ） | （H ） | 85％ （H30） | 95％ （H31） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・農地災害復旧事業 農地（耕作の目的に供される土地）における災害復旧 ・農業用施設災害復旧事業 農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路及び農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設）における災害復旧 平成30年度災害実績 ・4月24日～25日発生豪雨災害 ・6月27日～7月8日発生梅雨前線豪雨災害 ・9月4日～5日発生台風２１号豪雨災害 ・9月7日～10日発生秋雨前線豪雨災害 ・9月30日～10月1日発生台風２４号豪雨災害

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成30年度災害復旧事業により、平成29,及び30年に被災を受けた農地・農業用施設の復旧が図られた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 毎年災害が発生しており、災害復旧への地域要望は依然として高い。本事業は、災害で被災した農地・農業用施設の復旧を行うことを目的とした事業で、農業活動の早期再開のために、実施していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 本事業の実施により、安全・安心な環境の中で農業活動が再開されるなど、実効性の高い事業となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 補助対象経費については、被災した市町村からの災害復旧事業計画をもとに、現地又は机上にて災害査定を行うなど、必要なものに限定して執行している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 農業の再開を早期に行うため、災害発生直後から早急に取り組むとともに、復旧工法には経済的、効果的な工法の選択に努める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 被災した箇所のうち、復旧事業未完了の箇所について、平成30年度に復旧するため、引き続き事業を継続する必要がある。