予算要求資料

平成31年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 県営林提案型施業モデル事業費負担金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　治山課　水源林保全係　電話番号：058-272-1111（内3168）

E-mail：c11519@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　　　25,084千円（前年度予算額：  8,839千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 8,839 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8,824 |
| 要求額 | 25,084 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 24,829 |
| 決定額 | 25,084 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 24,829 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成30年3月末現在、7,334.9haの県営林（県有林：3,988.2ha　県行造林：3,346.0ha）を管理している。

・年々、森林資源は充実し、木材として利用が可能な8齢級以上の森林（人工林）が97％以上を占めている。

・水源かん養や県土の保全などの公益的機能を維持・発揮させるため、県営林を適正かつ効率的に管理してくことが必要である。

（２）事業内容

・森林資源を有効活用するとともに、森林の整備を通して公益的機能の維持・発揮を図るため、県営林及び周辺森林を一体的に整備する。

・林業事業体から森林整備や木材生産に関する提案をいただき、最も優れた提案をした林業事業体と森林施業基本協定（5年以上）を締結し、路網整備から木材生産までを一体的・効率的に実施する。

平成31年度実施地区　加子母地区（H26～H31）

郡上地区　（H27～H32）

揖斐地区　（H30～H35）

丹生川地区（H30～H35）

金山地区　（H31～H36）＜新規＞

（３）県負担・補助率の考え方

・林業事業体が行う森林整備事業に対して国庫補助金を除いた残金を県が負担する。

負担率：県費10／10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額(千円) | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 負担金 | 25,084 | 林業事業体への負担金 |
| 合計 | 25,084 |  |

決定額の考え方

参考事項

（１）後年度の財政負担

5年以上の協定に基づき債務負担を行う。

（２）事業主体及びその妥当性

事業主体：林業事業体

県営林及び周辺森林を一体的かつ効率的に整備するため、プロポーザル方式により林業事業体から提案を受けるため。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 木材生産及び森林の公益的機能の維持・増進を図るため、間伐事業等を第10期県営林経営計画（平成31年度～平成35年度）に基づき実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐面積 （全体計画） | ha （H ） | ha （H ） | ha （H ） | 710.89ha （H29） | 1,080.16ha （H30） | 65.8％ |
| 作業路開設 | （H ） | （H ） | （H ） | 24,929m （H29） | 66,502m （H30） | 37.5％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県営林の整備に係る経費（補助金及び木材販売収入を除く）を負担した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 木材生産量：3,569m3（見込） 間伐面積 ：17.4ha（見込） 作業路開設：400m（見込）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 森林の公益的機能の維持・増進のため、健全な育成と社会的要請に対応した適正な県営林の経営・管理が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 第10期県営林経営計画に基づき、計画的に実施する。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 林業事業体の提案に基づき、効率的かつ効果的に森林整備が行われている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 モデル事業として実施しているため、一定の期間における事業の検証が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか これまでの実施地区における施業方法などを検証し、県民の財産である県営林の適正かつ効率的な整備につなげていく。