予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：土木費　項：道路橋りょう費　目：道路総務費

事業名 新 道路情報表示制御装置機器更新事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　道路維持課　路政係　電話番号：058-272-1111（内3715 ）

E-mail： c11657@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    １７，５８９千円（前年度予算額： ０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 17,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,589 |
| 決定額 | 17,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,589 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

道路情報表示板は、道路利用者に対し異常気象や工事による通行止め等の道路情報を提供するために設置されており、各土木事務所職員が職員用パソコンを利用して遠隔操作を行っている。

遠隔操作を行うための主制御機（サーバー）は、従前は各土木事務所に設置されていたものを平成24年に岐阜県防災交流センターに集約・再設置したが、設置から６年が経過しサーバーの老朽化に伴う不具合が懸念されている。一度大規模な障害が発生すると、復旧までに多大な時間と費用を要し、道路利用者に対し長時間道路情報が提供できなくなる恐れがある。

（２）事業内容

耐用年数を経過したサーバー等機器の更新を行うとともに、保守管理を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

道路情報表示板は、岐阜県内の道路を通行する道路利用者に対し、県管理道路の情報を提供するために必要なものであるため、その経費を県が負担するのは妥当である。

（４）類似事業の有無

有（岐阜県道路情報提供システム）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 機器整備費 | 17,475 | 機器更新経費 |
| 保守管理費 | 114 | 保守管理経費（3カ月分） |
| 合計 | 17,589 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

無

（２）国・他県の状況

国道、県道を管理する各々の道路管理者（国、都道府県及び政令市）において、道路情報表示板を設置し運用している。

（３）後年度の財政負担

| 年 度 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | 17,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,475 |
| 経常経費 | 114 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 5,834 |
| 合 計 | 17,589 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 23,309 |

（４）事業主体及びその妥当性

事業主体：岐阜県

妥 当 性：県管理道路の情報を提供するために必要となるシステム機器

の整備であり、岐阜県が事業主体となることは妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年度中にシステム機器の整備を行い、新システムの運用を開始する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本事業は、道路利用者に対し、通行止め等道路情報を提供するシステムを整備する事業であるため、指標を設定することは困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 道路情報表示板は、県管理道路の通行止め等の規制情報を、道路を通行する道路利用者に直接伝達する手段として必要不可欠なものであり、システムを安定的かつ継続的に稼働させることが求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 サーバー等機器について、定期的な更新が必要となる。 道路情報表示板について、遠隔操作が可能なものへの更新及び設置箇所を増やす必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 道路情報表示板は、県管理道路の規制情報を伝達する手段として、今後もシステムを安定的かつ継続的に稼働させるよう取り組む。