予算要求資料

平成31年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名 老朽校舎改築事業費（羽島高校・本巣松陽高校）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail：c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　　82,673千円（前年度予算額：12,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 要求額 | 82,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,900 | 20,773 |
| 決定額 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,300 | 7,700 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県立学校84校においては、生徒急増期であった昭和50年代までに建増築された校舎が大半であり、建物の老朽化が進んでいる。

特に昭和30年代に建築した13校16棟の校舎は、建築後60年近く経過して老朽化が著しく、生徒の安全面からみても順次改築工事を進めていく必要がある。

（２）事業内容

・　平成15年に策定された「県立学校施設耐震化整備方針」に基づき、昭和39年以前に建築された校舎等を改築のうち、これまで9校14棟を同方針に基づき改築した。

・　未改築の13校16棟は四川大地震等の影響を受け耐震化のみ実施し改築を先送りしたが老朽化が著しいため、今回は羽島高校（南舎）及び本巣松陽高校（北舎）を改築するとともに、関連する付属施設の改築、改修等を行う。

・　平成30年度に策定した「老朽校舎改築に関する基本計画」に基づき改築工事を実施することで、学校における生徒の安全性の確保と教育環境の充実を図る

（３）県負担・補助率の考え方

・　県が単独事業として行う高等学校（特別支援学校の高等部並びに中等教育学校の後期課程を含む。）の老朽施設の改築事業であり、設置者（県）負担となる。

（４）類似事業の有無

・　平成17～22年度　校舎改築事業費　武義高校（管理教室棟・理科棟）

総額1,903,317千円

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 |  | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- | --- |
| 羽島高校 |  | 51,476 | （債務負担H31:H32＝27:73） |
|  | 基本設計・実施設計費 | 32,997 | 事業費121,824×27％≒32,997 |
|  | 地盤調査費 | 18,479 | 事業費 18,479 |
| 本巣松陽高校 |  | 31,197 | （債務負担H31:H32＝23:77） |
|  | 基本設計・実施設計費 | 25,304 | 事業費109,908×23％≒25,304 |
|  | 地盤調査費 | 5,893 | 事業費 5,893 |
| 合 計 |  | 82,673 |  |

※スケジュールは別添「各校改築整備スケジュール」による。

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・　岐阜県公共施設等総合管理基本方針（平成27年8月策定）において、建物使用年数は65年とすることが示されるとともに、岐阜県県有建物長寿命化計画（平成30年3月策定）に、平成31年度から当該２校について改築事業を実施することが記載された。

（２）後年度の財政負担

・　基本計画を策定した学校について、県有建物長寿命化計画に基づき費用の平準化を踏まえて順次改築を実施する。

（３）事業主体及びその妥当性

・　県立学校の管理・運営主体は県であり、学校における生徒の安全性の確保と教育環境の充実を図る責務を有する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

昭和30年代に建築した県立高等学校13校16棟の校舎について老朽化が著しいため、今後順次校舎の改築を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昭和30年代建築校舎の改築 | 0％ （H29） | （H ） | （H ） | 0％ （H30） | 100％ （H42） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 教育委員会ワーキンググループによる改築方針、基準等の検討 改築対象６校において老朽校舎改築に関する基本計画の検討 （羽島高校、本巣松陽高校、華陽フロンティア高校、岐阜総合学園高校、加茂高校、岐山高校）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 岐阜県県有建物長寿命化計画（平成30年3月策定）に、平成31年度から羽島高校・本巣松陽高校について改築事業を実施することが記載 老朽校舎改築改築に関する基本計画の策定（上記６校） |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を整備するため、老朽化した校舎の改築を計画的に行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 改築を行うにあたっては、生徒の学習ニーズの多様化や社会状況の変化等に対応した建物とする必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今後、基本計画を策定した学校について、県有建物長寿命化計画に基づき費用の平準化を踏まえて順次改築を実施する。