予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：警察費　項：警察活動費　目：刑事警察費

事業名 新防犯スマートフォンアプリケーション整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　生活安全部　生活安全総務課　電話番号：058-271-2424（内3011）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　       8,140千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,140 |
| 決定額 | 8,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,140 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県警が発信する防犯情報は、ホームページでの「犯罪情報マップ」やメー

ル配信登録者向けの「安全・安心メール」、ツイッターによる「安全・安心

情報」など分散しており、必要な時に取得しやすい状態とは言いがたく、加

えてスマホ時代に即した有効な情報発信手段が欠けており、若年層を中心と

したスマホ世代への効果的な情報発信を行うためにも、県警情報が入手可能

なアプリ開発が必要である。

（２）事業内容

・防犯スマートフォンアプリケーションの開発及び運用

犯罪情報の地図表示、プッシュ通知機能

声かけ・不審者目撃情報等の文字表示

最寄りの警察署、交番、駐在所の検索、案内

防犯ブザー機能

県民の防犯活動情報の共有機能

全体事業費　15,950千円（平成31年度開発、平成32年度～運用開始）

債務負担行為額　7,900千円（平成31年度～平成36年度）

（３）県負担・補助率の考え方

県民の防犯意識の醸成や自主防犯対策の促進など犯罪抑止を目的とした事業であり県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

有り　【類似事業】地域安全情報発信事業費

本事業は、類似事業が発信した情報などをスマホユーザー向けに集約して

提供するものであり、対象者や手段方法の違いから重複するものではない。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 8,140 | 防犯スマートフォンアプリケーションの開発、導入経費 |
| 合計 | 8,140 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「清流の国ぎふ」創生総合戦略

Ⅱ-２-３）犯罪・交通事故防止の推進

・子供・女性・高齢者の犯罪被害防止

（２）他県の状況

スマートフォン向けアプリ運用都道府県警察の状況

宮城、警視庁、愛知、岡山、福岡、大分

（３）後年度の財政負担

| 年度 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | 8,140 |  |  |  |  |  | 8,140 |
| 経常経費 |  | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 7,810 |

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年度中にアプリケーションの開発を行い、平成32年４月から運用を開始し、多くの県民に利用してもらい防犯意識の醸成や自主防犯活動の活性化等につなげるためにも、平成36年度までに２万件のダウンロード数を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ダウンロード数 | 0件 （H30） | （H ） | （H ） | (H ) | 20,000件 （H36） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県警からの情報発信は、県民の防犯意識の醸成や自主防犯対策の促進に必要であり、スマホユーザーに向けた仕掛けも時代に沿ったものであり必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 若年層を中心としたスマホユーザーへの警察情報の発信が欠けており、これら世代のより一層の防犯意識の向上が課題である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 犯罪抑止に向けた取り組みは一過性のものでは効果は無く、まして犯罪情報の発信はタイムリーかつ継続的に行う必要があり、継続すべき事業である。