予算要求資料

平成30年度3月補正予算　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 新 野生イノシシ拡散防止対策事業 新 野生イノシシ拡散防止対策事業補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部 農村振興課 鳥獣害対策係　電話番号：058-272-1111（内3175）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額 943,763千円（現計予算額：     0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 943,763 | 12,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,297 |
| 決定額 | 943,763 | 12,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,297 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成30年9月に養豚場で発生した豚コレラの野生イノシシへの感染が見られたことから、野生イノシシを介した他の養豚場への感染拡大が懸念されている。

養豚場への感染を防ぐには、野生イノシシを一定地域に留めさせる対策が必要であり、そのための防護柵及び緩衝帯整備等が必要となる。

（２）事業内容

野生イノシシの拡散防止を図る以下の対策を実施する。

○野生イノシシの調査捕獲

・陽性個体が確認されている一定地域の調査対象地域において、野生イノシ

シを捕獲し、個体数を減らす。

○防護柵整備

・野生イノシシの通り道等に防護柵を整備し、物理的に分断する。

○緩衝帯（草刈、雑木除去）等整備

・山際等の草刈り、雑木除去により見通しを良くすることや、忌避剤散布等により近寄りづらくすることで、イノシシの移動を妨げる。

○生息状況調査

・センサーカメラの設置により、野生イノシシの生息範囲や移動経路等を確認する。

（３）県負担・補助率の考え方

本県で発生した豚コレラに関する野生イノシシ拡散防止対策に必要な経費であり、県負担は妥当。ただし、農作物へ被害を及ぼす野生イノシシの被害防止対策にもつながることから上限の範囲内での国交付金の活用が可能。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 95 | 検討会・意見交換会等報償費 |
| 旅費 | 725 | 費用弁償 25 業務旅費 700 |
| 需要費 | 67,594 | 消耗品費：62,594(拡散防止対策資材等の購入) 修繕料：5,000 |
| 役務費 | 50 | 通信運搬費 |
| 工事委託料 | 406,950 | 防護柵整備（県道沿い、河川等） |
| 業務委託料 | 144,603 | 防護柵（農地等）及び緩衝帯整備委託 |
| 使用料 | 40 | 国有林地借地料 |
| 工事請負費 | 278,706 | 防護柵整備（県道沿い、河川等） |
| 補助金 | 45,000 | 有害鳥獣捕獲事業強化 |
| 合計 | 943,763 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県家畜伝染病防疫対策本部員会議において協議

（２）国・他県の状況

国内で26年ぶりに発生した豚コレラであるが、野生イノシシへの感染確認に伴う拡散拡大防止対策はこれまで行われてはいない。

（３）後年度の財政負担

野生イノシシの感染拡大が続く限り、同程度の財政負担が必要。

（４）事業主体及びその妥当性

－

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・豚コレラに感染した野生イノシシの拡散防止対策を講じることで、養豚場で飼育されている豚への新たな感染を防ぐ。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

国内で26年ぶりに発生した豚コレラの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急対策であり、目標指標を設定することは不適。

（前年度の取組）

（H30.12月現在の実施状況） ○防護柵整備 ワイヤーメッシュ柵整備 （県道６８号沿い 総延長区間 約３４ｋｍ） （その他地域 総延長区間 約 １ｋｍ） 侵入防止施設（門扉）整備 （中央自動車道アンダーパス等 １７１箇所） （その他地域 ４箇所） ○緩衝帯整備 草刈り、雑木除去 （飛騨川河川敷 総延長区間 約２０ｋｍ） （その他地域 総延長区間 約 ６ｋｍ） ○生息状況調査 センサーカメラ設置 ８地域２４箇所

（前年度の成果）

（H30.12月現在の成果） ・防護柵や緩衝帯の整備により、豚コレラの感染が確認された地域は、岐阜市椿洞地域、岐阜市大洞地域、可児市地域、八百津町地域の４箇所に留まっている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 国内で26年ぶりに発生した豚コレラの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急対策であり、県の関与は妥当 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 豚コレラの感染が確認された地域は、１１月１５日現在、概ね２箇所に留まっており、概ね期待通りの効果が得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  | （国内で26年ぶりに発生した豚コレラの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急対策であり、前例がないことから効率性の評価はできない。） |

（今後の課題）

野生イノシシの感染が県以外にも拡大した場合、当該県と連携した新たな対策が必要となる。

（次年度の方向性）

今後の野生イノシシの感染状況をみながら事業継続を判断する必要がある。