予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：警察費　項：警察管理費　目：警察施設費

事業名 警察署庁舎建設費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　総務室　装備施設課　電話番号：058-271-2424（内2262）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　        98,712千円（前年度予算額：143,097千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 143,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,300 | 17,797 |
| 要求額 | 98,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 25,712 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

多治見警察署は、建築後50年が経過し、県下警察署の中で最も古いため老朽化が著しく、また、敷地が狭いことから駐車場不足、庁舎の機能不備等の問題が顕著である。同署は災害時における東濃圏域の基幹的な防災拠点の活動も担うことから、現状の問題を一気に解消するため、現在地及び隣接する土地の取得により敷地を拡幅して改築整備することにより、駐車場不足の解消、現況施設の不具合や機能不備を改善・拡充のうえ、南海トラフ巨大地震の発生に備えて、必要な性能・機能を保有した庁舎として整備を図る。

（２）事業内容

・多治見警察署建設工事

新庁舎建設については、令和３年度から令和６年度までの４か年計画

で整備を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

多治見市、土岐市、瑞浪市を管轄する多治見警察署の新築工事事業であり、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 52,291 | 設計委託 |
| 公有財産購入費 | 45,091 |  |
| その他 | 1,330 | 事務費、用地調査、測量 |
| 合計 | 98,712 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

新庁舎建設における事業計画は、令和元年度から令和６年度までの６か

年事業であるが、令和３年度には新庁舎の設計業務が完了する予定である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和６年度までに現在地にて、多治見警察署の建替整備を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

多治見警察署の建替整備事業であり、指標等を設定することは困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 高山警察署は、平成30年度に新庁舎を移転整備し、駐車場不足や機能不備の問題を解消し、また、飛騨ブロックの「基幹的防災拠点」として機能しているが、令和元年度は旧庁舎の解体を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 高山警察署に続き、多治見警察署について、機能向上と東濃ブロックの「基幹的防災拠点」としての整備を進めることにより警察機能の増強が図られる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 老朽化、敷地・事務室の狭隘化、機能不備が著しい多治見警察署の改築整備であり、必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 「岐阜県震災対策検証委員会」の提言を踏まえて、防災拠点施設の耐震性を確保し、災害活動拠点の機能維持を図る。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 将来を見据えて事務室の拡張性、設備更新を考慮した設計により、長寿命化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 「岐阜県東部（東濃ブロック）の真の基幹的防災拠点としての警察署整備」、「警察署特殊機能を強化した警察署整備」、「長寿命建築を目指した警察署整備」、「地域住民の利便性の向上に向けた警察署整備」を改築コンセプトに多治見警察署の改築整備を進める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 多治見警察署の改築整備は、東濃ブロックの基幹的防災拠点としての警察署整備、安全相談室や被害者対策関係諸室の設置、留置施設の増強整備などに取り組んでいく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【 課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |