予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：中小企業振興費

事業名 新ソフトピアジャパン・ワークショップ24外壁等改修工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　産業技術課　ＩＴものづくり係

電話番号：058-272-1111（内3051）

E-mail　：c11352@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　8,742千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 942 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

ソフトピアジャパン・ワークショップ２４の外壁等の修繕に要する経費。

ソフトピアジャパン・ワークショップ２４は竣工後１８年（Ｈ１４年３月竣工）を経過するが、いずれも大規模修繕をまだ行っていない。

建築基準法第１２条に基づく点検や指定管理者による日常の管理点検を行った結果、外壁のシーリング劣化やモルタル壁のクラック、屋上の防水シートの浮きが進んでおり、漏水箇所があることが判明した。現に、平成３０年の台風２１号の暴風雨の時に、１階の庇天井の一部が崩落する被害が生じた。平成３１年３月に庇天井の復旧に加え、周辺の外壁シーリング張替えを行ったが、既に同じ個所で漏水跡が確認され、根本的な解決に至っていない。

そのため、外壁のシーリング張替え等を行うことで施設を長期的にまた安定的に管理運営する体制をつくる。なお、安心して安全な施設を利用できることがＩＴ関連企業の集積・入居率の向上や、施設の貸出利用に繋がる。

（２）事業内容

ソフトピアジャパン・ワークショップ２４の外壁シーリングや屋上防水などを修繕する。

３　事業費の積算内訳

令和2年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

|  | 計 | 内訳 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 情報産業施設 | 県営住宅 |
| 委託料 | （設計費） １０，８０８ | ８，６９０ | ２，１１８ |
| 事務費（工事事務費の1割） | ６５ | ５２ | １３ |
| 合計 | １０，８７３ | ８，７４２ | ２，１３１ |

（事務費内訳）旅費１４、消耗品費２４、燃料費１３、 役務費１４

【参考】令和3～4年度

|  | 計 | 内訳計 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 情報産業施設 | 県営住宅 |
| 工事請負費 | ２１３，５６８ | １７１，７０９ | ４１,８５９ |
| 委託料 | （工事監理） ６，４８５ | ５，２１４ | １，２７１ |
| 事務費等（工事費の0.3%） | ３，３５２ | ３，２２６ | １２６ |
| 合計 | ２２３，４０５ | １８０，１４９ | ４３,２５６ |

※Ｒ３～４は債務負担設定を予定

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

Ⅱ　ふるさと岐阜県の資源を活かした活力づくり

１　モノをつくって、地域外からお金を稼ぐ地域をつくる

◆ソフトピアジャパンのＩＴ関連企業の集積や優れた情報基盤を活用し、地域産業の高度化を担う産業人材を育成・供給し、地元のＩＴ企業の競争力を強化する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 建築基準法第１２条に基づく点検や指定管理者による日常の管理点検の結果、外壁のシーリング劣化やモルタル壁のクラックなどが進んでおり、漏水箇所があることが判明した。現に、台風など大雨の時に、外壁の劣化等が原因と思われる雨漏りがたびたび発生している。外壁のシーリングの塗替え等を行うことで施設を長期的にまた安定的に維持管理できる体制をつくる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ソフトピアジャパンセンター入居施設入居率 [課内指標] | センタービル、アネックス及びドリーム・コア 62.7% （H17） | 70.2% （H30.4.1現在） | 71.7% （H31.4.1現在） | 70.6% （R1.9.1現在） | 80.0% （R5.4.1現在） | 88.3% |
|  | ワークショップ２４ 54.1% （H25.3） |  |  |  |  |  |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 入居者及び利用者に不利益を与えないよう、不断の施設維持が必要。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 施設維持のための必要最低限の改修を実施。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 中長期保全計画を作成して、優先順位の高い必要な修繕を実施し、経費の節減を図っている。また、共通の足場代がかかる工事を合わせて施工するなど、経費の削減を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設の耐用年数を延ばすためにも、引き続き予防保全を含む施設の維持修繕を行っていく。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 施設利用者等が安心して安全な施設を利用できるよう施設維持に努める。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |