予算要求資料

令和2年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　　　目：学校建設費

令和2年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 校舎等整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3561）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    110,305千円（前年度予算額： 88,981千円）

＜財源内訳＞

| 区分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 88,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,900 | 17,081 |
| 要求額 | 110,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,100 | 205 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜県が設置している県立学校（高等学校及び特別支援学校）は84校あるが、昭和50年代以前に建設した施設が多く経年劣化しており、順次計画的に整備していく必要がある。

・非常災害時における避難所としての学校の役割が見直されており、市町村の地域防災計画において避難所指定されている学校について、開放施設となる体育館付近に自家発電設備を整備する。

・特別支援学校では多様な障がいに対応（総合化）するため、災害時に備えて非常電源を整備する。

（２）事業内容

・非常災害時に避難施設として指定されている県立学校への自家発電設備

の整備（揖斐、池田、飛騨吉城特別支援）

・非常災害時に特別支援学校の医療的ケア関係機器に電力を供給するため非常電源の整備（大垣、長良、揖斐、関、東濃、飛騨、飛騨（日赤）、岐阜希望が丘、可茂、恵那、岐阜本巣、郡上、岐阜聾）

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立学校施設等の整備のため）

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 7,800 | 実施設計 |
| 公有財産購入費 | 0 |  |
| 工事請負費 | 102,300 | 整備工事 |
| 事務費 | 205 |  |
| 合計 | 110,305 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・第３次岐阜県教育ビジョン

基本方針５　学びを支援する安全・安心な教育環境づくり

目標２５　学校施設の整備の充実

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県立学校の施設や設備を整備することで、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渡り廊下整備校数 | － (－) | 0校 (H28) | 0校 (H29) | 0校 (H30) | 0校 (H31) | － |
| 自家発電設備設置校数 | － (－) | 2校 (H28) | 2校 (H29) | 3校 (H30) | 8校 (H31) | － |
| プール解体校数 | － （－） | 0校 （H28） | 0校 （H29） | 0校 （H30） | 0校 （H31） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・県立学校１校（飛騨吉城特支）において、自家発電設備（避難所）設計を実施した。 ・特別支援学校７校（長良、大垣、揖斐、関、東濃、飛騨、飛騨（日赤））において、特支総合化に係る自家発電整備を実施した。 ・県立高校２校（羽島、土岐商業）において、用地買収を行った。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 児童生徒の安全を確保し、安心して学べる学習生活環境を維持することができた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、学校施設や設備の整備に関連する工事等は必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 学校施設や設備の整備に関する工事等を実施することで、県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで効率的に整備している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 校舎（産業教育振興校舎を除く）、体育館、部室等は経年劣化したものが多いため、整備必要箇所は年々増加するものと考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで、効率的な整備を図る。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | － |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など | － |