予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：情報化推進費

事業名 新リアルタイムデータ提供基盤整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　情報企画課　情報企画係　電話番号：058-272-1111（内2255）

E-mail： c11120@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　52,729千円（前年度予算額：0千円）

- 債務負担行為限度額：46,000千円

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 52,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,729 |
| 決定額 | 52,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,729 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

ＩＣＴの進展を背景とし、データ活用の重要性が高まっているなか、本県では、令和元年10月に「岐阜県官民データ活用推進計画」を策定し、官が持つデータの提供を推進している。

河川水位や交通規制情報等のリアルタイムデータはニーズが高く、データ活用を強力に進めるため、データを提供する仕組みの構築が必要となっている。

（２）事業内容

現在、各種システムと連携し、デジタル放送用として情報を提供している「岐阜県行政情報提供基盤システム」の契約が終了する。これを改修・更新し時流に沿ったものとするとともに、新たなデータの提供に柔軟に対応できる拡張性を持ったデータ提供基盤を構築する。

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 52,729 | リアルタイムデータ提供基盤構築委託 |
| 合計 | 52,729 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県官民データ活用推進計画」の３つの基本施策の一つである「リアルタイムデータ提供」の根幹をなす事業である。

（２）国・他県の状況

国は「官民データ活用推進基本計画」に基づき、官の持つデータを提供し、民で活用することを強く推進している。

（３）後年度の財政負担

○リアルタイムデータ提供基盤構築・保守運用業務

（千円）

|  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構築 | 52,729 |  |  |  |  |  | 52,729 |
| 運用保守 |  | 9,008 | 9,008 | 9,008 | 9,008 | 9,656 | 45,688 |
| 合計 | 52,729 | 9,008 | 9,008 | 9,008 | 9,008 | 9,656 | 98,417 |

※　債務負担行為限度額46,000千円

（４）事業主体及びその妥当性

県が保有・取得するデータを民で活用できるよう提供していくものであり、その基盤を県が整備することは妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか R2年度中にリアルタイムデータ提供基盤を構築し、R3年度よりデータ提供を開始する。また、順次、提供するデータ数を拡大する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リアルタイムデータ提供基盤で提供するデータ数 | 0 （R1） | - （R ） | - （R ） | - （R ） | 10 （R5） | ％ - |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 雨量、河川水位、道路情報など、センサー等で取得されたデータを可視化しているが、利用可能なデータとして、タイムラグなく提供することがデータ活用の観点から求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

現行の行政情報提供基盤システムの運用保守契約が終了するため、これを機能拡張し、将来的な拡張性を見越したシステムを構築する。

（次年度の方向性）

データ活用を推進する施策の主要事業として、新規施策として展開するものであり、民間のデータニーズを踏まえながら進めていく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |