予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 被害情報集約システム運用・保守事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内2745）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　21,409千円（前年度予算額：21,961千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 21,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,961 |
| 要求額 | 21,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,409 |
| 決定額 | 7,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,439 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県では、災害発生時、県内の被害状況等を把握し、広域応援調整など必要な対策を実施するとともに、県民へ避難情報等災害関連情報を発信するため、被害情報集約システム（以下「システム」という。）を整備、運用している。

現行システムは、平成27年度中にシステム再構築を行ったが、「システム開発・運用工程の全てを一括した調達を原則とする」との県の情報システム調達方針に基づき、債務負担行為を設定のうえ、平成28年度から5年間の運用・保守を含んだ契約を締結した。

また、平成31年3月、「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府防災担当）が改定され、住民に避難行動を促す観点から、市町村は令和元年出水期から危険度の高まりと取るべき行動を直感的に分かりやすく表現した5段階の警戒レベルを用いて避難情報を発令することとなった。

（２）事業内容

既締結済み契約に基づき、システムの運用・保守（定期点検、軽微な改修、障害対応、操作研修等）を業者に委託するとともに、5段階の警戒レベルに対応するための改修を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

県　10／10（県整備システムの運用・保守等に要する経費であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 1,486 | 電気代 |
| 委託料 （債務負担） | 5,953 | システム定期点検、軽微な改修、障害対応、操作研修等 |
| 委託料 | 9,900 | システム改修（警戒レベル対応） |
| 委託料 | 4,070 | 行政情報提供システム改修に係る経費（警戒レベル対応） ※Ｌアラートへの配信は同システムを通じて行っているため、同システムの改修が必要 |
| 合計 | 21,409 |  |

決定額の考え方 警戒レベル対応に伴うシステム改修については、令和２年度に予定されている再構築事業の中で対応することとし計上を見送ります。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県地域防災計画」において、市町村等は災害発生時の被害情報等を被害情報集約システムで報告することとされている。

（２）後年度の財政負担

|  | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需用費 |  | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 7,430 |
| 委託費 【債務負担】 | 45,297 | 5,845 | 5,845 | 5,845 | 5,953 | 5,953 | 74,738 |
| 委託料 | - | - | 756 | 4,860 | 9,720 | 9,900 | 25,236 |
| 計 | 45,297 | 7,331 | 8,087 | 12,191 | 17,159 | 17,339 | 107,404 |

現行システムの運用は令和2年度までを予定しており、3年度からの次期システム運用開始に向け、元年度に要件定義、2年度に再構築を実施。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成28年度から5年間のシステムの運用・保守を行う。 また、令和2年度出水期までにシステムを改修し、5段階の警戒レベルに対応したシステムとする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害情報集約システム改修（警戒レベル対応） | 維持 管理 （H28） | （H ） | （H ） | （H ） | システム改修 （R02） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） システムの運用・保守 改元に伴うシステム改修 避難所情報の集約・発信を行うためのシステム改修

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 システムは安定稼働しており、被害情報等の収集・発信を適切に実施している。 避難所情報の集約・発信を行うためのシステム改修により、避難所情報の県ホームページへの掲載やＬアラートを通じた迅速な情報発信が可能となり、県民の避難行動に役立てられている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 県内の被害情報等を迅速かつ的確に集約するために、システムの保守・運用が必要である。 また、5段階の警戒レベルへの対応は住民に適切な避難行動を促すためのものであり、必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 市町村等からの報告を被害情報集約システムで一元的に集約することで、迅速な被害情報等の把握と応急対応方針の立案を可能としている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 市町村等からの報告を被害情報集約システムで一元的に集約するとともに、それらの情報を自動的に県ホームページへ掲載し、及びＬアラートへ配信することで、効果的・効率的な情報処理を実現している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 頻発化、激甚化、局地化する豪雨災害や、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震等に対し、システムを活用し更なる災害対応力の強化を図る必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 引き続きシステムの運用・保守を行っていく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |