予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 ぎふ清流文化プラザ設備改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部県民文化局　文化創造課文化施設係　電話番号：058-272-1111（内2459）

E-mail：c11146@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　47,947千円（前年度予算額：95,334千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 95,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,800 | 9,534 |
| 要求額 | 47,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,947 |
| 決定額 | 47,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,900 | 5,047 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・直流電源装置整流器は標準耐用年数20年を経過しており、経年劣化が進んでいる。保守対応期間も終了しており修繕が不可能であり、故障時に停電した場合は電気が供給できず施設運営に支障を来すことから、整流器を更新する必要がある。

・長良川ホールの吊物装置制御盤は設置から25年が経過しており、電気部品の経年劣化が進んでいる。故障した場合は吊物の操作が不可能となり、ホール運営に支障を来すことから、制御盤の部品交換を行う必要がある。

・屋上部分の防水加工が経年劣化により失われつつあり、運転免許課のフロアで漏水が発生したため、応急処置にて対応している状態である。今後屋上防水の劣化が進み漏水箇所が広がると、運転免許の事務に加え、長良川ホール等の運営にも支障を来す可能性が高く、早期の改修が必要である。

（２）事業内容

・直流電源装置整流器の更新

・長良川ホールの舞台装置制御盤部品の取替え

・屋上防水工事に係る設計委託（公共建築課概算設計）

（３）県負担・補助率の考え方　　県10/10

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 42,306 | ・直流電源装置整流器の更新 ・長良川ホールの舞台装置制御部品の取替え |
| 工事委託料 | 5,607 | ・屋上防水工事に係る設計委託 |
| 旅費 | 3 | ・設計に係る業務旅費 |
| 消耗品費 | 6 | ・設計に係る事務消耗品・コピー代 |
| 燃料費 | 3 | ・設計に係る公用車燃料費 |
| 使用料及び賃借料 | 13 | ・設計に係る会議室借上げ料 |
| 役務費 | 9 | ・設計に係る電話代・郵送代 |
| 合計 | 47,947 |  |

決定額の考え方 財源に県債を活用することとします。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

施設の計画的修繕に関して、施設の長寿命化計画を策定（平成30年3月）

（２）国・他県の状況

平成25年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議においてとりまとめられた「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、国や地方公共団体において「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定することとなっている

（３）後年度の財政負担

単年度事業

（４）事業主体及びその妥当性

指定管理者との協定に基づき県が実施すべきもののみを対象とする

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 直流電源装置整流器の更新、長良川ホール舞台装置制御盤の整備修繕を行い、安定的な会館運営を行う。 また、屋上防水改修は令和3年度の工事を目指し、設計を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設の改修に係る業務であり、定量的な指標で表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ぎふ清流文化プラザ高圧受変電設備修繕工事 ぎふ清流文化プラザ吸収冷温水発生機修繕工事 ぎふ清流文化プラザボイラー設備更新工事 ぎふ清流文化プラザ駐車場機械設備修繕工事

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 会館利用者に快適に安心して施設を利用していただく環境を整えることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 指定管理制度を導入するにあたり、県と指定管理者との間で下記の取り決めを行っている。 ・施設の大規模改修については、県の負担とする。 ・施設の修繕及び備品の負担区分については、 修繕：６０万円以上 備品：１０万円以上 を県負担とする。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 計画的に修繕を実施することで、不測の故障発生を未然防止するとともに、故障発生時の対応が容易となり、公演休止やホールの休館等を防ぐことができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 指定管理者より修繕・更新を必要とする設備機器の優先順位を聴き取りながら、計画的に実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各種設備の経年劣化がすすむ中で、修繕が必要な設備が増加してきている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 設備の劣化状況に鑑み、計画的に修繕を実施していくほか、大規模な改修については財政当局と協議をしながら、円滑な施設の維持管理を行っていく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |