予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 新 現代陶芸美術館収蔵庫設備改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

現代陶芸美術館　総務部　管理調整係　電話番号：0572-28-3100（内103）

E-mail：c21802@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    6,869千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 6,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,869 |
| 決定額 | 6,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,869 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・開館以来１５年以上の間に当館の所蔵作品も次第に増加し（現在、収蔵作品２，００６点、寄託作品６７点、計２，０７３点）、近年、収蔵庫内で作品保管状況が満杯になりつつある。このため、大型・中型の作品の取得について消極的にならざるを得ない等、作品収集活動に支障をきたしている。

・従って、メインの収蔵庫（収蔵庫Ａ）の一部に棚等を増設するなどして、作品収納のキャパシティをアップさせる必要がある。

・令和元年度は収蔵庫Ａ整備計画を作成し、これに基づいて令和２年度に収蔵設備整備を実施する。

（２）事業内容

○収蔵庫整備委託

・令和元年度作成の収蔵庫Ａ整備計画に基づき、作品収納スペースを増やす。

・整備対象領域は、入口から中央の階段手前まで約１７０㎡。

・既存の棚（大型）３台等を撤去し、新規の棚２２台を設置する。

○作品移動委託

・収蔵庫Ａの整備対象領域に在る作品を、整備前に館内の展示室に移動し、整備後に収蔵庫Ａに戻す。

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 6,869 | 収蔵庫整備、作品移動 |
| 合計 | 6,869 |  |

決定額の考え方

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和元年度に策定する収蔵庫整備計画に基づき、収蔵庫を改修し、作品の収蔵スペースの拡張を図る。 近年は、収蔵スペースの不足を理由に中型・大型作品の寄贈や購入に消極的にならざるを得ないこともあったが、収蔵庫整備の実施し、収蔵スペースの拡張を図ることにより、当館の目玉となるような作品の収集を積極的に行うことができる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入場者数 | （H ） | 30,113 （H28） | 33,645 （H29） | 69,852 （H30） | 45,908 （R2） | 73％ |

※達成率はH29年度を基準としている。H30年度は人気の高い北欧関連や超絶技巧的な作品を紹介する四つの企画展を開催し、通常の倍以上の入場者数があり参考にならないため。

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・収蔵庫Ａ整備計画を専門業者に委託して作成。 ・そのための庫内の作品梱包の調査を行った。

（前年度の成果）

|  | ・収蔵庫Ａ整備計画作成のために、専門業者をプロポーザル方式で選定し、選定した業者に委託してその計画を作成した。 ・収蔵庫Ａ整備計画作成のために、整備対象領域に在る作品梱包、約３００点の採寸等を専門業者に委託して実施し、その基礎データを計画作成委託業者に提供した。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 県民をはじめとする来館者にとって重要な美術館活動は展示であり、その基礎は作品収集にある。この活動を支える設備は収蔵庫であることから、収蔵庫のスペース拡張は、美術館活動の展開にとって重要、不可欠である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 現在は専門業者に委託し、整備計画を策定中である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 収蔵庫整備計画策定に関しては、プロポーザル方式により、経済的かつ効率的な提案を提出した優れた専門業者を選定して委託した。その専門業者と協議を重ねて作成した計画に基づき、整備を実施すれば効率化は図れると考えられる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・不安定な予算状況では、整備計画を作成し、整備を実施する適切な段階を踏むことが困難になり、修繕を順次進めることができなくなる。そのため、継続的な予算措置の見通しを持てることが課題としてある。 ・現代陶芸美術館の事業を継続する限り、収蔵作品は増加し、いずれは新たな収蔵庫を新設する必要が生じる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 館が県の重要な地場産業と連携し、現代の陶芸文化を発信していくためには、作品収集活動と展示活動を支える設備・備品を整備することが不可欠である。当館の今後の展開のためにも、本事業は継続すべき事業である。 いずれは収蔵庫の新設も必要であるが、収蔵作品の一部を別施設で保管する可能性も検討していく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |