予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 旧徳山村民家保存活用事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

岐阜県博物館　総務部管理調整　電話番号：0575-28-3111（内250）

E-mail：c21804@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　2,090千円（前年度予算額：1,903千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,903 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 要求額 | 2,090 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 |
| 決定額 | 2,090 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県博物館の館外施設「旧徳山村民家」は昭和６２年１０月７日に移築復元し、屋内に徳山の生活用具等を展示して観覧に供してきた。

移築後３２年が経過しており、屋根の葺き替え時期を迎えている。ほぼ全面が苔むした状態で茅の腐りも目立ち、茅の一部滑落、破損もみられる。平成２６年８月には大雨で軒先の茅の一部が脱落し応急的な修繕を実施したが、雨水侵入による建築部材破損を防ぎ民家を保全するためには屋根の全面葺き替えが必要である。また、平成２７年７月に耐震性に問題があると判断し民家内立ち入り観覧と民家利用催事を停止。平成２８年３月、造成地の地盤沈下による建物構造の捻れが調査により確認され、歪み補正・耐震補強工事が必要であることが判明している。

平成３０年に国の登録文化財として認められ、国の補助金を用いて保存活用を進めるために、令和元年から２か年で保存活用計画を策定している。令和２年はその２年目である。

（２）事業内容

・屋根の全面葺き替え、建物構造の歪み補正・耐震補強(令和３年から３年の予定)

・保存活用計画の策定（２か年計画の２年目）

（３）県負担・補助率の考え方

県　１/２

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 1,808 | 保存活用計画の策定 |
| 報償費 | 126 | 委員会謝金（直接執行） |
| 旅費 | 156 | 委員会費用弁償（直接執行）・調査旅費 |
| 合計 | 2,090 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

- 各種計画での位置づけ

「清流の国ぎふ」創生総合戦略

３　地域にあふれる魅力と活力づくり

（１）地域の魅力の意創造・伝承・発信

①「清流の国ぎふ」文化・芸術の創造・伝承

○ 伝統文化の担い手の育成・確保など次世代に文化をつなぐ取組みを充実するとともに、新たな才能の発掘と育成を推進する。（地域の文化を支える人材の育成・確保）

 地域外の方も対象とした文化の担い手育成・確保を支援し、地域の伝統文化を次世代へとつなぐ。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 館外施設である登録有形文化財旧宮川家住宅について、令和元年度、２年度に保存活用計画を策定し、それにより令和３年度から５年度に茅葺き屋根の葺き替え、耐震補強工事などを行う。これにより、雨水侵入による建築部材そのものの破損を防ぎ、来館者の安全確保と資料保全を図り、屋内観覧に供すとともに催事利用を通してふるさと教育に資する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

旧徳山村民家の修繕に要する経費であり、その性質上、指標を設定することが困難なため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 旧徳山村民家保存活用計画の策定（２か年計画の1年目）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 来館者の安全確保及び資料の適切な管理上、必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 耐震不足による立ち入りできない状況、茅葺屋根の劣化により、文化財である建築物の劣化が加速する危険性が高い。また、有効な活用を図ることができない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 令和２年度に保存活用計画を完成させ、令和３年度から５年度にかけて、計画に基づき屋根の葺き替え、耐震補強工事などを行う。工事完成後は屋内観覧、催事利用を通してふるさと教育に資する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |