予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 県立社会福祉施設設備等整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail： c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　404,645千円（前年度予算額：478,361千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 478,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,500 | 53,861 |
| 要求額 | 404,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,000 | 41,645 |
| 決定額 | 404,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,000 | 41,645 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

○　老朽化が進む県立障がい福祉施設の大規模な営繕工事を順次行い、利用者に安全・安心な生活環境を提供する。

（２）事業内容

県立社会福祉施設の営繕工事（実施設計及び改修工事）を実施し、施設利用者の安全性と利便性の向上を図る。

【継続工事（平成31年度からの債務負担）】

○陽光園照明器具改修工事　23,135千円

施設建築から43年を経過し老朽化が著しいため改修する。

○ひまわりの丘第一・二学園空調・衛生設備改修工事　271,985千円

施設建築から第一学園：30年、第二学園：42年を経過し老朽化が著しいため改修する。

○ひまわりの丘第三学園作業棟給排水設備改修工事　60,075千円

施設建築から22年を経過し老朽化が著しいため改修する。

○みどり荘下水道接続工事　28,837千円

岐阜市が整備する下水道設備へ本施設の排水設備を接続する。

【新規工事】

○ひまわりの丘第一・二学園照明設備改修工事　2,348千円

（R03: 38,548千円）

施設建築から第一学園：30年、第二学園：42年を経過し老朽化が著しいため改修する。

○みどり荘管理棟等便所及び配管改修工事　8,053千円(R03: 88,030千円)

施設建築から38年を経過し老朽化が著しいため改修する。

○はなの木苑管理棟等屋上外壁等改修工事　10,212千円（R03～: 207,247千円）

施設建築から19年を経過し劣化が著しいため改修する。

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０/１０（予定施設は全て県立施設であるため、県負担は妥当）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 135 | 改修工事現場への出張旅費 |
| 使用料 | 61 | 出張に係る高速代 |
| 需用費 | 697 | 消耗品費428・燃料費269 |
| 役務費 | 330 | 郵送費・通信費 |
| 委託料 | 20,502 | 改修工事の実施設計委託料 |
|  | 2,463 | 改修工事の工事監理委託料 |
| 工事請負費 | 380,457 | 改修工事の請負費 |
| 合計 | 404,645 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担 (令和3年度　債務負担行為設定)

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化が進む県立障がい福祉施設の大規模な営繕工事を順次行い、利用者に安全・安心な生活環境を提供する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事 業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施が必要な大規模営繕工事の年度実施件数 | ０件 （H31） | ４件 （R02） | ５件 （R03） | ０件 （H31） | ９件 （R03） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 営繕工事の実施設計及び工事の施工を行う。 ・陽光園照明器具改修工事 ほか

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 営繕工事を実施することにより、施設利用者の安全・安心な生活環境の改善が見込める。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設利用者の安心・安全な生活環境を確保するため、営繕工事の実施が必要となる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | これまでの営繕工事により、施設利用者の安全・安心な生活環境の実現が図られた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  | 営繕工事の実施検討にあたっては、庁内関係課と現地調査を行い、適切で効率的な実施方法を適用している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県立障がい福祉施設は多くの施設で老朽化が進んでおり、今後も新たな営繕工事が必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 必要な営繕工事について、計画的な実施を図る。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | － |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など | － |