予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：労働費　項：職業訓練費　目：職業訓練校費

事業名 新 成人訓練棟解体等整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　労働雇用課　人材育成係　電話番号：058-272-1111（内3134）

E-mail　：c11367@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　1,810千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810 |
| 決定額 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

成人訓練棟は、昭和45年に岐阜県家畜保健所として建設され、その後、昭和57年から平成20年までは国際たくみアカデミーの教室として、現在は、書庫等として利用している。

昭和45年の建設から、50年が経過し、老朽化が進み災害等による倒壊の恐れもあるため、成人訓練棟及び附帯する倉庫の解体を行う。

- 事業内容

全体事業費：9,729千円

令和２年度　アスベスト調査（281千円）

廃棄物処分（1,529千円）

令和３年度　解体工事（7,919千円）

※令和２年度アスベスト調査で含有の場合、除去費用加算。

（３）県負担・補助率の考え方

県

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託費 | 1,810 | アスベスト調査、廃棄物処分 |
| 合計 | 1,810 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

・令和３年度に解体工事を行う

（２）事業主体及びその妥当性

・県有施設の解体のため、県が行う。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和２年度は、アスベストの調査及び廃棄物の処分を行う。 令和３年度に解体工事を完了する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

数値的な指標を設けることは困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ◯ |  | 築50年が経過し、老朽化が進み、災害等により倒壊する恐れがあるため行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ◯ | 倒壊の恐れがあることから、解体を行うことは適切な管理にあたり有効。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ◯ |  |  | 解体工事前年に、アスベスト調査及び廃棄物の処分を行うなど、計画的に実施できている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 令和３年度の解体に向け計画的に事業を進捗する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 令和３年度は解体工事を行う。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 無し |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など | 無し |