予算要求資料

令和２年度当初予算 支出科目　款：教育費　項：大学費　目：情報科学芸術大学院大学費

事業名 新 校内新ネットワーク構築保守運用業務委託費（債務負担）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　情報科学芸術大学院大学　総務課　電話番号：0584-75-6603

E-mail： c21905@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　   　　48,209千円（前年度予算額：       0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 48,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,209 |
| 決定額 | 44,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,117 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

・本学の教育・研究・制作活動及び学生生活全般を支える情報インフラとして、安定・効率的かつセキュアなネットワーク環境及び充実したネットワークサービスを維持するため、校内ネットワークシステムを更新し、運用保守業務を委託する。

・現行システムが2020年12月で保守契約満了となることから、インフラとして必要な機能を見直し、高度化する本学の教育研究環境に必要なサービス、堅固で安定したネットワーク、運用コストの削減を可能とするシステムに更新する。

- 事業内容

○ネットワークサービス

・障害発生時の機器修理、交換作業　・ソフトウェアのアップグレード

・機器監視、セキュリティ診断 　   ・テクニカルサポート

・セキュリティ対策（標的型攻撃・ゼロディ攻撃対策機能等）　等

○サーバサービス

・Webサービス(Databaseサービス)　・監視サービス

・認証サービス　　 　　　　　　 　・グループウェアサービス

・インターネット接続サービス　 　 ・e-Learningサービス

・シンクライアント導入　　　　　　・学術認証フェデレーション参加等

［契約内容］

＜設計・構築・テスト＞

・契約期間：令和2年4月1日～令和2年12月31日（9ヶ月）

・総事業費： 40,220,000円［R2：40,220,000］

・R2年度要求額：40,220千円

＜運用保守＞

・契約期間： 令和3年1月1日～令和7年12月31日（60ヶ月）

・総事業費： 159,780,000円   （2,663,000円／月）

［R2：7,989,000、R3～R6：31,956,000円、R7：23,967,000円］

・R2年度要求額：7,989千円

（３）県負担・補助率の考え方

岐阜県情報セキュリティ基本方針では、コンピュータの管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的な対策を講じることとされている。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 48,209 | ネットワークの構築・運営・保守に要する経費 |
| 合計 | 48,209 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県情報セキュリティ基本方針

（２）後年度の財政負担

令和3年度以降は、年31,956千円、R7年度は23,967千円必要

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

本学の教育・研究・製作活動を支える情報インフラとして、安定かつ効率的なネットワーク環境の維持及び安全面に充実したネットワークサービスの提供を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （R ） | （R ） | （R ） | （R ） | （R ） | ％ |
|  | （R ） | （R ） | （R ） | （R ） | （R ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

学内システムの維持運営にかかる経費であり、指標を設定することがなじまないため。

（前年度の取組）

（前年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 情報を標榜する本学は、授業や研究等で幅広く活動されており、ネットワークは不可欠である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 新ネットワークシステムは、ＩＡＭＡＳの増床部分へのネットワーク拡張工事、シングルサインオン化による利便性向上、セキュリティ強化、ＶＤＩ端末の高速化などに対応する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 令和２年４月から令和７年１２月までの長期契約を締結し、安定的に稼働するシステムを構築・運用する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |