予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：企業立地対策費

事業名 産学連携プラザＡ棟解体及び駐車場整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　新産業・ｴﾈﾙｷﾞｰ振興課　成長産業係

電話番号：058-272-1111（内2991）

E-mail　：c11353@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　8,865千円（前年度予算額：29,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 15,500 |
| 要求額 | 8,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,865 |
| 決定額 | 8,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,865 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・早稲田大学による「WABOT-HOUSEプロジェクト」において、平成18年度にテクノプラザ内に整備した「岐阜県ロボットプラザ（現：産学連携プラザ）」Ａ棟については、平成23年度の当該プロジェクト終了以降、他の目的での活用方法を模索したが、建物が特殊な形状をしていることもあり、平成25年度以降は利用がなく遊休施設となっている。

・一方で、テクノプラザ内の他の県有施設である科学技術振興センターにおいては、貸館施設の利用者駐車場が不足する事態が発生している。また、成長産業人材育成センター、人材開発支援センターにおいては、今後利用者の大幅増が見込まれており、駐車場の不足が懸念されている。

（２）事業内容

・令和元年度に産学連携プラザＡ棟を解体した跡地に、テクノプラザ内の県有施設の利用者共同駐車場を整備。【8,865千円】

駐車場整備工事　8,865千円

※令和元年度に産学連携プラザＡ棟解体工事及び駐車場測量・設計業務は実施済み。

（３）県負担・補助率の考え方

・県有施設の共同駐車場の整備であるため、費用は県で負担する必要がある。

（４）類似事業の有無

・なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 8,865 | 駐車場整備費 |
| 合計 | 8,865 |  |

決定額の考え方

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和２年度に岐阜県人材開発支援センターが改修し運営することに合わせ、令和２年度の上半期中にテクノプラザ利用者共同駐車場を整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| テクノプラザ利用者駐車場総数（県有） | （H ） | （H ） | （H ） | 367 （R1） | 380 （R2） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 産学連携プラザＡ棟解体工事及び駐車場整備のための測量・設計業務を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 測量・設計業務により作成された設計図書等を基に、産学連携プラザＡ棟 解体跡地に駐車場を整備する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 遊休施設を解体した跡地に、需要のある駐車場を整備する必要がある。 県有施設の稼働率向上の取組みの妨げとなる駐車場不足を緩和する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 駐車場を整備し駐車可能台数を増やすことで、テクノプラザの利用者の利便性が向上する。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 駐車場整備予定の周辺に入居されている法人と日程調整をしながら計画的に実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 作成した設計図書等を基に、駐車場の整備を実施する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |