予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：教育費　　項：教育総務費　　目：教育指導費

事業名 学校間総合ネットデータセンター更新費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会 教育財務課 情報基盤管理係 電話番号：058-272-1111（内3564）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　  147,014千円（前年度予算額：71,124千円）

＜財源内訳＞　（債務負担限度額　H26～H32　426,000千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 71,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,124 |
| 要求額 | 147,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,014 |
| 決定額 | 147,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,014 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

安心・安全なデータセンターの管理運営を行うため、令和２年１１月３０日に６年間のリース切れとなるデータセンター関連機器を更新する。

校務用ネットワークのネットワーク分離など、情報セキュリティの強化を図る。

ICTを活用し、高度情報化社会で活躍する児童・生徒を育成するため、県内のすべての児童・生徒と教職員が、いつでも、だれでも、安心して快適に活躍できる高速な教育情報ネットワーク（学校間総合ネット）を更新するともに、維持、管理、運用する。

（２）事業内容

学校間総合ネットの中核となるデータセンターの更新とネットワークを常に最適な状態に維持、管理、運用する。

・データセンターサーバ機器の賃貸借

・システム管理運用・保守(データセンター維持管理、システム運用支援、

セキュリティ対策、ヘルプサポート業務を含む)

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10

（４）類似事業の有無

岐阜県情報スーパーハイウェイを利用

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 92,829 | 現ｼｽﾃﾑ管理運用・保守８ヶ月（R2.4～R2.11）21,611 新ｼｽﾃﾑ機器設置、設定 59,836 新ｼｽﾃﾑ管理運用・保守４ヶ月（R2.12～R3.3）11,382 |
| 使用料・賃借料 | 54,185 | 現ｼｽﾃﾑ機器更新リース８ヶ月（R2.4～R2.11）26,002 新ｼｽﾃﾑ機器更新リース４ヶ月（R2.12～R3.3）28,183 |
| 合計 | 147,014 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・第３次岐阜県教育ビジョン

基本方針５　学びを支援する安全・安心な教育環境づくり

(26)ICTの環境整備と利活用の促進

（２）国・他県の状況

・文部科学省は、第３期教育振興基本計画を踏まえ平成30年7月に「新学習指導要領実施に向けての学校のICT環境整備の推進について」において通知し、整備指標や学校に必要なICT環境の具体的例、ICT整備の促進を示した。

（３）後年度の財政負担

・契約期間内は同額の財政負担となる。

（４）事業主体及びその妥当性

・県立学校において有効活用されている情報ネットワーク基盤整備であり、

この維持・管理は県の責務である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和2年11月末までに、データセンターの更新を行い、最新の情報セキュリティに対応した安全快適に活用できる岐阜県の教育用ネットワークとして安定した管理運用を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開庁日における稼働日の割合 | 100% （H25） | （H ） | （H ） | 100% （H30） | 100% （－） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・学校間総合ネットデータセンターのシステム管理運用及び保守 ・県立学校ネットワーク機器の監視 ・全県立学校インターネット接続におけるフィルタリング

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 システムを適正に維持管理し、学校間総合ネットの安定稼働に努めた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | リース終了に伴い、データセンターの更新が必要である。児童生徒、教職員が安心して教育情報を収集・発信・共有し、協働学習を行うことができるネットワークを構築・運用し、教育の情報化を推進するための事業であり必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | データセンター更新に伴い、より一層情報セキュリティの強化する事が可能である。 県内の学校に必要なイントラネットとして有効に活用されており、児童・生徒の教育に欠かすことのできないシステムとなっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | データセンターの更新に伴いシステム改修を行い、機器修繕、情報セキュリティの確保と維持において、有効な事業となっている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 契約期間が令和2年11月末日であることから、次期データセンターの構築により、より一層、安全・安心なインフラ環境を維持していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 令和2年11月末の機器更新に向けて、データセンター更新を行い、県内の2万名の教職員と25万名の児童生徒が学校間総合ネットを利用していることから、より一層、セキュリティ強化と安定稼働の維持に努める。