予算要求資料

令和２年度当初予算　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 新 可茂特別支援学校施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　環境整備係　電話番号：058-272-1111（内3585）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　103,765千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 103,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,200 | 27,565 |
| 決定額 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,700 | 25,300 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・児童生徒180人規模を想定して整備されたが、児童生徒の増加に伴い、狭隘化への対応が喫緊の課題となっている。

・全校児童生徒数が274人、69学級で29教室不足している(R1.5現在)。

・これまで特別教室等を普通教室に転用して対応をしてきたが、これ以上の転用が困難な状況である。

・特別教室を転用しているため、各教科の授業に支障がでている。

・90人規模の職員室に153人が執務しており、産業医から執務環境の改善、職員休憩室の設置について指導を受けている。

・全校児童生徒の約7割が居住している可児市、美濃加茂市、富加町の人口は今後も減少しない見込みである。（統計課データによる）

・全校児童生徒の約１割が外国人児童生徒であり、増加傾向である。

・高等部の知的障がい生徒のうち、障がいの程度が軽度の割合が約５割であり、

職業教育や就労支援体制の強化を図る必要がある。

（２）事業内容

・可茂特別支援学校の狭隘化の解消を図るため校舎を増築する。

（３）県負担・補助率の考え方

・県立学校のため県負担

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 102,812 | 造成設計6,848、既設屋外トイレ解体設計1,032 屋外トイレ建築設計3,612、地盤調査818 校舎建築設計83,955、地盤調査6,547 |
| 事務費 | 953 | 旅費3、消耗品費8、燃料費2、役務費938、使用料2 |
| 合計 | 103,765 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 可茂特別支援学校の狭隘化解消のため、令和４年度を予定とし校舎の増築整備を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

１校の校舎整備であり、指標設置は適切でない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 校舎の狭隘化は切迫した状況にあり、校舎整備の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 狭隘化が顕著であり、計画的な施設整備により解消を図る。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 狭隘化解消に向け、計画的に校舎整備を実施する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |