予算要求資料

令和２年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：会計管理費

事業名 新電子調達システム改修費（任意）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

出納事務局　出納管理課　用度係　電話番号：058-272-1111（内3223）

E-mail：c11113@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　         2,520千円（前年度予算額：　　0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,520 |
| 決定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・電子調達システムにおいては、利用者の利便性向上を図るため、運用委託契約の中で毎年軽微な改修を行っている。しかし、これまでは県職員の利便性向上が中心であり、事業者の利便性が十分に確保されていないため、次の問題点が認められ、事業者から改修の要望が寄せられている。

【問題点】

- 見積結果の確認関係

・電子調達システムでは見積結果を開示しており、事業者はそれを閲覧することができるが、自らの応札（見積書提出）状況を一覧表で確認できないため、案件検索に多くの時間を要しているほか、戦略的な応札を行うことができない。

- 公開案件の検索関係

・「調達案件一覧」画面で事業者が公開案件にアクセス（案件番号をクリック）してもリンク表示の色が変わらないため、何回も同じ案件にアクセスしてしまうことで案件検索に多くの時間を要していること。

【課題】

・上記の問題点を解消し事業者の利便性向上を図るためには、システムの改修を行う必要がある。

【効果】

・事業者側の案件検索等に係る利便性が増すことで、より多くの案件への応

札が見込まれるため、競争性が増し安価な調達に繋がる。

【要求の必要性】

・上記の改修は運用委託契約の中の保守工数では対応できないため、予算要求を行う必要がある（運用委託契約の中で対応できるのは概ね４００千円程度）。

（２）事業内容

・上記の問題点を踏まえ、以下のシステム改修を行う。

- 過去の応札状況を確認できる機能の追加及び「入札・見積結果情報一覧」で案件番号を表示

- 「調達案件一覧」でアクセス済みの案件番号のリンク表示の色の変更

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県の電子調達システムの改修）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金 額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 2,520 | システムの改修 |
| 合計 | 2,520 |  |

決定額の考え方 電子調達システム改修については、システム更新（令和５年度予定）と同時に実施することが合理的であるため、計上を見送ります。

４　参考事項

- 各種計画での位置づけ　：なし

- 国・他県の状況　　　　：電子調達システム（電子入札システム等）は　　　
　　　　　　　　　　　　国及び各都道府県で整備されている

- 後年度の財政負担　　　：なし

- 事業主体及びその妥当性：出納管理課（システム管理所属）

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和２年５月末までに所要のシステム改修を完了する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

令和２年５月末までに所要のシステム改修を完了させるものであり、指標設定できるものではない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成３１年４月に更新した電子調達システムについて、システムの移行と併せ、事務事業改善の要望を元に費用対効果の高いものについてシステム改修を行った。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 システム改修により、利便性が向上し、事務処理の効率が改善した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 県が行う調達事務について、約３，０００の事業者の事務負担を軽減するものであり、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 利用者の利便性に係る問題点が確認された場合は、運用委託契約の中で対応可能か、今回のように別途予算要求をして対応すべき案件なのか精査する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 運用委託契約の中で対応が困難であるが、必要性が高いと判断した場合は改修に係る予算の要求を行う。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |