予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：議会費　項：議会費　目：議会費

事業名 新 議会タブレット端末等導入事業費（枠外分）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

議会事務局　総務課　管理調整係　電話番号：058-272-1111（内3311）

E-mail： c12159@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 ８，８４６　千円（前年度予算額：    ０  千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,846 |
| 決定額 | 8,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,225 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

議会における議案及び配布資料は、膨大な紙の印刷物として配布され、本会議や委員会に出席する際は、その資料を持参する必要がある。また、その膨大な資料の中から目的の議案や資料を探し出すには、それなりの時間を要する。

令和元年９月、岐阜県議会活性化改革検討委員会にて、本会議及び各委員会において、資料のペーパーレス化を図り、また、政策提言・立案機能強化を目指した改革のため、タブレット端末を導入する方向で調整を行っている。

令和２年度第　回定例会から、本会議及び各委員会にてタブレットの導入を予定。なお、試行期間として、紙資料は併用する。

（２）事業内容

・本会議及び各委員会におけるタブレット端末の導入及び使用料

・導入するアプリの使用料

・タブレット及び導入するアプリの使用に係る講習会の実施

（３）県負担・補助率の考え方

・県 10/10（岐阜県議会に係る経費であるため）

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 192 | ・ペーパーレス会議システムアプリ講習会費用弁償 |
| 役務費 | 7,262 | ・タブレット端末の使用料・通信料 |
| 委託料 | 264 | ・ペーパーレス会議システムアプリ導入委託 |
| 使用料 | 1,128 | ・ペーパーレス会議システムアプリ使用料 |
| 合計 | 8,846 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

令和元年１２月岐阜県議会活性化改革検討委員会において中間答申予定

（２）国・他県の状況

現在、５団体にてタブレット端末を議員へ配布（一部執行部へも配布）

（３）後年度の財政負担

長期継続契約

・タブレット端末の使用料及び通信料（３年リース契約）

・ペーパーレス会議システムアプリ使用料（端末の契約期間に合わせて契約）

| 運用費（千円） |  |  |  | 総額（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | Ｒ２ | Ｒ３ | Ｒ４ |  |
| タブレット使用料等 | 7,262 | 6,855 | 6,855 | 20,972 |
| アプリ使用料 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 3,384 |
| アプリ設定委託等 | 456 | 0 | 0 | 456 |
| 総額（千円） | 8,846 | 7,983 | 7,983 | 24,812 |

（４）事業主体及びその妥当性

議員へのタブレット端末の貸与であるため、議会事務局が主体となって行うべきものである。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか タブレット端末を活用することで、議会及び委員会において、膨大な配布物の削減ができ、また各種調査活動や事務局との連絡調整の迅速化・効率化・省力化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

指標を設定するのになじまない性格の経費であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 政策提言・立案機能強化を目指した改革のため、岐阜県議会活性化改革検討委員会の答申を踏まえ、議会において、タブレット端末を導入し、ペーパーレス化を図ることは必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 執行部側との連絡調整をより円滑に行うために、執行部への導入の検討が必要である。また、紙資料の併用を随時解消していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 議会及び委員会における、紙資料の削減を図りながら、継続的に事業を実施する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |