予算要求資料

令和2年度6月補正予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：情報化推進費

事業名 職員テレワーク環境等整備事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部 情報企画課 情報システム係　電話番号：058-272-1111（内2277）

E-mail：c11120@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　1,256,322千円（現計予算額：73,910千円）

- 債務負担行為限度額　609,624千円（R3～R7）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 73,910 | 73,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 1,256,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256,322 |
| 決定額 | 1,243,731 | 1,243,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

①職員のテレワーク環境の拡充・整備

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため在宅勤務を行う職員が急増したことから、５月補正予算により、在宅勤務を行う職員が自宅のインターネット環境を利用して庁内システムに安全に接続し、電子メールや掲示板、共有フォルダを利用できる環境を、９月末をめどに400ユーザまで拡張する予定であった。

しかし、この環境には、総合財務会計システムや人事給与システムなどの業務システムや、庁内ビジネスチャットシステムでのビデオ会議の利用ができないという課題がある。

今後懸念されている第二波、第三波の感染拡大に備えるとともに、アフター・コロナ社会を見据えた働き方改革を進めるため、セキュリティレベルを強化し、在宅でも庁内同様に業務システムやビジネスチャットを使ったビデオ会議の利用が可能な環境を整備する。

②WEB会議環境の拡充

平成29年度に行ったインターネットと庁内ネットワークとの分離により、職員用パソコンではWEB会議を行うことができないため、現在は県庁内の限定した設備を使って開催している。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対面での会議・打合せが困難な状況となったことから、国や外部関係者とのWEB会議が急増している。

こうした機会をデジタル・トランスフォーメーションの好機ととらえ、今後も増加すると想定されるWEB会議の開催が可能な環境を拡充する。

（２）事業内容

①職員のテレワーク環境の拡充・整備

５月補正予算で中期的対応として実施することとしていた在宅勤務職員が電子メールなどを利用できる環境の拡張と専用端末の購入を見直し、知事部局職員のうち1,200ユーザがセキュリティを確保した通信経路で仮想端末に接続し、庁内同様の業務が利用できる環境を構築する。

なお、教育委員会事務局及び県立学校事務職員のうち200ユーザについても同様の環境を構築する計画があることから、通信回線使用料や保守運用費用等の共通経費を知事部局と教育員会でユーザ数により按分負担したい。

【積算】

＜全体事業費＞

知事部局1,200＋教育委員会200ユーザ　計1,400ユーザ

［按分率］知事部局：0.8571　教育委員会：0.1429

（単位：千円）

|  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | 1,341,876 |  |  |  |  |  | 1,341,876 |
| 経常経費 | 46,500 | 147,158 | 147,158 | 147,158 | 147,158 | 122,633 | 757,765 |
| 合計 | 1,388,376 | 147,158 | 147,158 | 147,158 | 147,158 | 122,633 | 2,099,641 |

＜今回増額＞（上記のうち知事部局分）                   （単位：千円）

|  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | 1,150,121 |  |  |  |  |  | 1,150,121 |
| 経常経費 | 39,855 | 126,129 | 126,129 | 126,129 | 126,129 | 105,108 | 649,479 |
| 合計 | 1,189,976 | 126,129 | 126,129 | 126,129 | 126,129 | 105,108 | 1,799,600 |

＜今回減額＞　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

|  | 金額 |
| --- | --- |
| SSL-VPN接続用等パソコン（200台） | ▲34,000 |
| ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ装置ﾗｲｾﾝｽ（200ﾗｲｾﾝｽ） | ▲800 |
| SSL-VPN接続環境設定費 | ▲800 |
| 合計 | ▲35,600 |

②WEB会議環境の拡充

国や外部関係者と円滑なコミュニケーションを図るため、WEB会議が開催できるシステムと専用端末を285セット分追加導入する。

また、在宅勤務職員と円滑なコミュニケーションを図るため、ビジネスチャットでのビデオ会議が開催できるよう職員用パソコン用のWEBカメラを購入する。

【積算】

＜全体事業費＞　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

|  | 金額 |
| --- | --- |
| WEB会議用パソコン（285台） | 48,450 |
| WEB会議用ライセンス（285ライセンス） | 12,791 |
| WEB会議用モバイルルータ（285台） | 8,653 |
| WEB会議用ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀ通信回線利用料（285回線） | 15,002 |
| 職員用パソコン用WEBカメラ（5,000台） | 17,050 |
| 合計 | 101,946 |

（３）県負担・補助率の考え方

10/10

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

（単位：千円）

|  | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費（消耗品費） | 388,277 | テレワーク用パソコン用マウス、WEB会議用カメラ等 |
|  | ▲800 | ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ装置ﾗｲｾﾝｽの減 |
| 役務費 | 15,002 | WEB会議用ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀ通信回線利用料 |
| 委託料 | 187,485 | テレワーク用パソコン環境構築等 |
|  | ▲800 | SSL-VPN接続環境設定費の減 |
| 備品購入費 | 701,158 | テレワーク用パソコン、サーバ、WEB会議用パソコン購入 |
|  | ▲34,000 | SSL-VPN接続用等パソコンの減 |
| 合計 | 1,256,322 |  |

決定額の考え方 WEB会議用パソコン、WEBカメラについては、台数を精査し、所要額を計上します。 財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

①テレワーク環境（知事部局分）　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託料 | 126,129 | 126,129 | 126,129 | 126,129 | 105,108 |

②WEB会議環境の拡充

モバイルルータ通信回線利用料及びWEB会議用ライセンスは年間契約のため今後も引き続き使用する場合は後年度負担が発生。導入効果を見極め、来年度以降の利用について検討する。

・モバイルルータ通信回線（285回線）	年間　22,497千円

・WEB会議用ライセンス（285ライセンス）	年間　12,791千円

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

今後懸念されている第二波、第三波の感染拡大に備え、セキュリティを確保したうえで、在宅でのさらなる業務効率化やコミュニケーションの円滑化のため、庁内同様に業務システムやビジネスチャットでのビデオ会議の利用が可能な環境及び国や外部関係者とのWEB会議が可能な環境を拡充する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （R ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （R ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために在宅勤務を行う職員のテレワーク環境やWEB会議環境を拡充するものであり、あらかじめ指標を設定し、達成率を測るのは適さない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために在宅勤務を行う職員の業務効率化を図り、国や外部関係者も含めコミュニケーションの円滑化に資するものであり必要性が高い。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |
| （評価） |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |
| (評価) |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか モバイルルータ回線利用料及びWEB会議用ライセンスは年間契約のため導入効果を見極め、来年度以降の利用について検討する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |