予算要求資料

令和2年度6月補正予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：情報化推進費

事業名 新 電子申請共通基盤整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　情報企画課　地域情報化係　電話番号：058-272-1111（内2256）

E-mail： c11120@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　３９，９６０千円（現計予算額：０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,960 |
| 決定額 | 39,960 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

新型コロナウイルス感染症を乗り越え、将来の新しい成長につなげるため、デジタル・トランスフォーメーションの実現を支える情報通信基盤の早急な整備が求められている。

新型コロナウィルスを想定した「新しい生活様式」では、テレワークやオンラインを活用した働き方が提言されているため、各種手続のオンライン申請を可能とする電子申請共通基盤を整備する。

（２）事業内容

・マイナポータル上で内閣官房が提供する汎用電子申請基盤（ぴったりサービス）を利用して、各種手続の電子化を支援する業務を委託する。

・「デジタル・ガバメント実行計画」（令和元年12月20日閣議決定）のオンライン利用促進指針に記載の全ての手続について電子化を目指す。

→県で対象となる18手続のうち10手続は既に電子化済のため、残りの8手続について電子化を目指す。

（３）県負担・補助率の考え方

県　10/10

（４）類似事業の有無

オンライン申請基盤運営費（R2年度当初予算495千円）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額：千円 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 39,862 | 電子申請基盤への手続登録支援業務を委託する。 【委託期間】令和2年10月～令和3年3月の6か月間 ①手続を電子申請化するためのコンサルティング業務 プロジェクトマネージャー×1.0人/月×6か月 ＝1,259,000×1.0×6＝7,554,000円 ②手続の詳細を各所管課と調整する業務 リーダ×3.0人/月×6か月 ＝1,106,000×3.0×6＝19,908,000円 ③手続をぴったりサービスに登録する業務 サブリーダ×2.0人/月×6か月 ＝969,000×2.0×6＝11,628,000円 ④事務費 772,000円 |
| 旅費 | 98 | 先進自治体視察 |
| 合計 | 39,960 |  |

決定額の考え方 財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

無

（２）国・他県の状況

多くの団体で汎用電子申請基盤を運用している

（３）後年度の財政負担

LGWAN-ASP接続サービス費用（月額4万円程度）

（４）事業主体及びその妥当性

県の手続を電子化する業務であるため県主体が妥当

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「デジタル・ガバメント実行計画」のオンライン利用促進指針に記載された県関係の18手続について、今年度中に電子化を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手続数 | １０ （R元） | （H ） | （H ） | （H ） | １８ （R２） | ％ １００ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （R ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 新型コロナウイルス感染症の流行対策もあり、テレワーク等のデジタル技術を活用したサービスの需要が高まっている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 「デジタル・ガバメント実行計画」に記載された手続以外について、電子化をどのように進めるか。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 「デジタル・ガバメント実行計画」に記載された手続以外についても、優先度の高い手続から電子化に取り組む必要がある。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |