予算要求資料

令和2年度6月補正予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 防災ヘリコプター代替機借上料

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　防災航空係　電話番号：058-385-3772

E-mail：koku1@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　66,946千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 66,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,946 |
| 決定額 | 66,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,946 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・若鮎Ⅲは耐空検査により令和元年５月15日から10月１日まで運休し、引き続き不祥事及び不安全事案により令和元年10月１日から運休していた。

・防災課は、令和２年１月13日に防災ヘリコプターの運航スケジュールの確認を

行った際、県警が、工場の空き状況などの調整の結果、８月～10月の予定で

若鮎Ⅲの県警無線の改修を計画していることを防災航空センターから把握し、

若鮎Ⅰの耐空検査期間（令和２年10月１日から）と重なる10月に２機とも運

休となることが判明した。

・若鮎Ⅰの耐空検査時期の変更については、10月には耐用年数が切れる部品

が出始めることから、実施時期の変更は困難であった。

・10月の運休期間については、隣県との相互応援協定を締結し協力体制を整えているものの、災害が発生した場合、速やかな救助等の対応を受けることができないことも否定できないことから、10月の運休を回避するためには、リース機を借り上げる必要がある。

・また、若鮎Ⅲは令和元年５月15日以降運休しており、防災航空隊員は、長期間実機から離れているため、実機による慣熟訓練を８月から２か月間行い、スキルアップを図りつつ、10月に運行再開することが、安全運航を確保するために必要である。

・不祥事事案等に伴い、運航管理体制における課題及び改善策の検討を行うために設置した「岐阜県防災ヘリの在り方検討会」において、「若鮎Ⅲの代替機（リース機）を３か月間確保したうえで、令和２年８月からの防災航空隊員の実機による慣熟訓練の開始及び同年10月からの同機による運航再開を目指すのは妥当である」との判断をいただいている。

（２）事業内容

若鮎Ⅲと同型機（BELL412EP）で防災ヘリ仕様のヘリコプターを令和２年８月～１０月末までの３か月の間（飛行時間：計９０時間）、民間事業者からヘリコプターを借り上げ、８月から実機による慣熟訓練を開始し、１０月より緊急運航を開始する。

（３）県負担・補助率の考え方

県所有ヘリコプターの代替機借上げのため、県が負担する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 使用料 | 66,946 | 防災ヘリコプター「若鮎Ⅲ」の同型機借上料 |
| 合計 | 66,946 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

特になし

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 代替機にて令和２年１０月（稼働防災ヘリ０機体制時）に、県民の生命・財産を守るため、ヘリコプターの優れた機動性を活かし、救急搬送活動、捜索救助活動、林野火災における空中消火活動や災害情報の収集などの安全な緊急運航を実施する。また、そのために９月末までに慣熟訓練を実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 ) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故件数 | 0件 （R2） | 0件 （H30） | 0件 （H31） | 0件 （R2） | 0件 （R2） | ％ 100 |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

（前年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県民の生命・財産を守るために防災ヘリコプターが果たす役割は大きく、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか