予算要求資料

令和2年度6月補正予算　　支出科目　款：教育費　項：教育総務費　目：事務局費

事業名 新 職員テレワーク環境等整備事業費(教育)

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会事務局教育総務課管理調整係　電話番号：058-272-1111（内3513）

E-mail：c17765@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　204,954千円（現計予算額： 0千円）

- 債務負担行為限度額　101,641千円（R3～R7）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 204,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,954 |
| 決定額 | 204,954 | 204,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

①職員のテレワーク環境の拡充・整備

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在宅勤務を行う職員が自宅のインターネット環境を利用して庁内システムに安全に接続し、電子メール等のデジタルツールを利用できる環境を整備する。

また、アフター・コロナ社会を見据えた働き方改革を進めるため、セキュリティレベルを強化し、在宅でも庁内同様に業務システムやビジネスチャットでのビデオ会議の利用が可能な環境を整備する。

②WEB会議環境の整備

平成29年度に行ったインターネットと庁内ネットワークとの分離により、職員用パソコンではWEB会議を行うことができず、現行は県庁内の限定された設備を使って開催している。

新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のため、対面での会議・打合せが困難な状況となったことから、国や外部関係者とのWEB会議が急増している。

こうした機会をデジタルトランスフォーメーションの好機ととらえ、今後も増加すると想定されるWEB会議の開催が可能な環境を拡充する。

（２）事業内容

①職員のテレワーク環境の拡充・整備

在宅勤務職員が専用端末を介し、セキュリティを確保した通信経路で仮想端末に接続し、庁内同様の業務が利用できる環境を構築する。

【積算】

〇教育委員会200ユーザ

（単位：千円）

|  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | 191,755 |  |  |  |  |  | 191,755 |
| 経常経費 | 6,645 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 17,525 | 108,286 |
| 税込計 | 198,400 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 21,029 | 17,525 | 300,041 |

②WEB会議環境の拡充

国や外部関係者と円滑なコミュニケーションを図るため、WEB会議が開催できるシステムと専用端末を導入する。

また、在宅勤務職員と円滑なコミュニケーションを図るため、ビジネスチャットでのビデオ会議が開催できるよう全職員の職員用パソコン用のWEBカメラを購入する。

【積算】

（単位：千円）

|  | 金額 |
| --- | --- |
| WEB会議用パソコン（15台） | 2,550 |
| WEB会議用ライセンス（15ライセンス） | 674 |
| WEB会議用モバイルルータ（15台） | 456 |
| WEB会議用ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀ通信回線利用料（15回線） | 793 |
| 職員用パソコン用WEBカメラ（610台） | 2,081 |
| 合計 | 6,554 |

３　事業費の積算内訳

（単位：千円）

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 61,529 | テレワーク用パソコン用マウス、WEB会議用カメラ等 |
| 役務費 | 793 | ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀ通信回線利用料 |
| 委託料 | 31,259 | テレワーク用パソコン環境構築 |
| 備品購入費 | 111,373 | テレワーク用パソコン、WEB会議用パソコン購入等 |
| 合計 | 204,954 |  |

決定額の考え方 財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当します。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

新型感染症感染拡大の第二波、第三波に備え、セキュリティを確保したうえで、在宅でのさらなる業務効率化やコミュニケーションの円滑化を図るため、庁内同様に業務システム等の利用が可能な環境、及び国や外部関係者とのWEB会議が可能な環境を整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （R ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （R ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための取組みであり、指標の設定になじまない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために在宅勤務を行う職員の業務効率化を図り、国や外部関係者も含めコミュニケーションの円滑化に資するものであり必要性が高い。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |
| （評価） |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |
| (評価) |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 導入効果を見極め、今後の運用を検討する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |