岐阜県総合評価落札方式　申請様式第２－４号

＜技術所見書＞施工上の配慮すべき事項

工事名：岐阜県庁敷地再整備（その１）工事

会社名：

■施工上の配慮すべき事項

周辺環境への影響対策（安全、交通、騒音･振動、粉塵）

■事項の設定理由

本工事にあたっては、来庁者、路線バス、通過交通等に利用されている現況交通機能を確保しつつ、朝夕混雑する職員の通勤時を含めて、安全で円滑な交通に配慮した施工が必要である。工事期間中は、様々な県庁舎建設関連の工事車両も多く通る他、庁舎前ではロータリー交差点の再整備も行う。そのため、通行車両、歩行者等の①安全管理、及び、②交通管理に万全を期した施工計画を求める。 また、近隣住民や通行車両、歩行者等への配慮から、③騒音･振動対策、④粉塵飛散防止対策の提案を併せて求める。

| 提 案 項 目 | 具 体 的 な 施 工 計 画 |
| --- | --- |
| - 安全管理について - 交通管理について - 騒音･振動対策について - 粉塵飛散防止対策について - □□□□について（自由設定） | ※本様式は、Ａ４サイズ片面１枚以内に簡潔かつ要領よく記述すること。 文字サイズは10ポイント以上を基本とする。なお、規定枚数を超過した以降の内容は評価しない。 ※参考資料を添付する場合は、記述された内容の根拠等を的確に把握できる範囲とし、極力少なくすること。 ※提案項目は、左記の５項目とする。 ※１つの提案項目に対する提案数の制限はしない。 ※各提案について、次のとおり評価する。 ◎:2点：記述が具体的で現場状況にも即しており、優れた効果がある。 ○:1点：記述が具体的で現場状況にも即しており、ある程度効果があ る。 △:0点:記述が具体的でなく、現場状況に即しておらず、効果が小さい。 ×:0点：施工を認めない（不適当な提案である等により採用しない）。 ※提案数の制限はないが、各提案に対し、上記のとおり評価した結果、合計５点を超えた場合でも、技術所見に対する配点は上限５点とする ○通常、一般的に実施されていると判断される提案は評価しません。 ○技術所見として提案可能な項目は、目的物の施工の確実性について であり、目的物そのものの材料・仕様の変更や、設計の変更は認めら れません。 （例：仕様は現場打擁壁であるが、工期短縮のためにプレキャスト擁壁 で施工する） （例：仕様は高炉セメントであるが、工期短縮のために早強セメントで 施工する） ○他機関（地元住民、警察、道路・河川管理者・土地所有者等）及び他工事との調整が必要となる技術提案は原則認められません。 ○提案内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認できるものとします。 ○下記に示すような提案内容については、評価しません。 ①提案内容が抽象的なもの、提案の表現が曖昧なもの （例：「徹底する」「周知徹底を図る」「できるだけ」「極力」 「適切に」「適宜」「適当に」「丁寧に施工する」「十分に」 「入念に」「徹底的に」「迅速に」「確実に」「しっかり」 「誠実に」「要所に」「注意を払う」「必要に応じて」 「状況により」） ②提案の実行の有無が確認できないもの （例：実行したことを、段階確認資料や写真等で確認できないもの） ③提案内容に明確な効果が認められないもの ④提案の実行に確実性がないもの （例：「監督員との協議により施工する」） （例：「○○調査を行い、××対策の必要性を確認する」必要性の確 認だけでは、必要と判断した場合に、××対策を行うのかどうか分 からない） |

岐阜県総合評価落札方式　申請様式第２－４号

記載例

＜技術所見書＞施工上の配慮すべき事項

工事名：岐阜県庁敷地再整備（その１）工事

会社名：

■施工上の配慮すべき事項

周辺環境への影響対策（安全、交通、騒音･振動、粉塵）

■事項の設定理由

本工事にあたっては、来庁者、路線バス、通過交通等に利用されている現況交通機能を確保しつつ、朝夕混雑する職員の通勤時を含めて、安全で円滑な交通に配慮した施工が必要である。工事期間中は、様々な県庁舎建設関連の工事車両も多く通る他、庁舎前ではロータリー交差点の再整備も行う。そのため、通行車両、歩行者等の①安全管理、及び、②交通管理に万全を期した施工計画を求める。 また、近隣住民や通行車両、歩行者等への配慮から、③騒音･振動対策、④粉塵飛散防止対策の提案を併せて求める。

| 提 案 項 目 | 具 体 的 な 施 工 計 画 |
| --- | --- |
| - 安全管理について - 交通管理について - 騒音･振動対策について - 粉塵飛散防止対策について - □□□□について（自由設定） | （具体的な対策・対応について） ・☓☓☓☓☓を使用する。 ・○○○○○を行う。 提案数は制限なし ・△△△△△のため、○○○○を設置する。 ・□□□□□の確認を行う。 ・○○○○○時に○○○○○を行う。 ・△△△△△を行う。 ・○○○○○を行う。 ・△△△△△を行う。 ・○○○○○について、□□□を行う。 ・△△△△△を○○○○で行う。 ・○○○○○を行う。 ・△△△△△を行う。 ・□□□□□を利用し○○を行う。 |