平成２３年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　　項：林業費　　目：森林整備費

事業名:路網整備加速化事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　整備担当　電話番号：058-272-1111（内3192）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：542,193千円（前年度予算額：370,100千円）

事業内容

１ 事業の内容

県内の森林（スギ・ヒノキ等の人工林）の多くは戦後に植栽されている。

これまでの林業は、こうした森林の生長を助けるための「保育」が中心で、この過程で行われる間伐は木が細く、森林から運び出しても、売上げに対して経費の方が余計にかかることから、間伐された木材は森林内にそのまま置かれてきた。しかし、こうした森林も生長に伴い、徐々に木材として利用できる大きさになってきている。

県では、こうした成熟しつつある森林資源を活かし、林業・木材産業の活性化を図っていくため、間伐した木材を運び出して利用する「利用間伐」を推進していくこととしているが、そのためには、森林内に作業道を整備し、林業機械を導入するなど、コストを削減することが重要な課題となる。このため、森林内の作業道の整備を進める。

＜補助率＞　10/10（全額国費）「森林整備加速化・林業再生基金」

＜補助額＞　中核的作業道　（規格：作業道１級）　50,000円/ｍ

基幹的作業道　（規格：作業道２級）　14,000円/ｍ

作 　業　 路　（規格：作業道３級） 　2,000円/ｍ

＊　ｍ当たりの事業費が補助額を下回る場合はその額とする

＊国の平成21年度補正予算で成立した、「森林整備加速化・林業再生基金事業」を活用し、県で創設した基金により平成21～23年度の3ヶ年を事業期間として実施する。

２ 所要経費

542,193千円

＜事業費内訳＞

| ＜事務費内訳＞ 作業道規格 | 路線数 | 開設延長 | 事業費（千円） | 開 設 場 所 等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中核的作業道 | ２ | １，０００ | ４５，０００ | 白川町・下呂市 |
| 基幹的作業道 | ３３ | ４６，５１０ | ４８２，８３３ | 山県市外（県内） |
| 作 業 路 | ６ | ７，０００ | １４，０００ | 下呂市外（県内） |
| 計 | ４１ | ５４，５１０ | ５４１，８３３ |  |

| 区 分 | 金 額 | 積 算 内 訳 |
| --- | --- | --- |
| 業 務 旅 費 | １５２ | 林野庁打合せ（東京）１回×2人 43,960円 農林事務所打合せ 5,360×20回 107,200円 |
| 燃料費 | ７０ | 一式 70,000円 |
| 消 耗 品 費 | １３８ | コピー用紙等 本庁・現地機関 138,000円 |
| 計 | ３６０ |  |

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

Ⅳ　美しい自然と環境を守る「清流の国」づくり

１　森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然を守る

（３）人工林における間伐対策を進める

２ これまでの取組状況

平成21年度・22年度の２年間で８０，２８９ｍの作業道を整備。

３ これまでの取組に対する評価

全額国費による当該事業を活用し、県負担を削減しながら平成21年度、22年度で約

８０㎞の作業道を開設し、今後の林業のコスト削減に必要な路網整備を進めることができた。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 370,100 |  |  |  |  |  |  |  | 370,100 |
| 要求額 | 542,193 |  |  |  |  |  |  |  | 542,193 |
| 決定額 | 542,193 |  |  |  |  |  |  |  | 542,193 |