平成23年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名:校舎等整備

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会 教育財務課 施設担当  電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail：c17773@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,844,253千円（前年度予算額：2,617,978千円）

事業内容

１ 事業の内容

昭和39年度以前に建築された老朽化校舎等２校について、改築により耐震化する。

２ 所要経費

工事請負費：1,798,646千円

委　託　料：　 16,541千円

事　務　費：　 29,066千円

これまでの取組

１ 長期構想上の位置付け

Ⅰ 安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

６ 社会資本の安全性が高く、災害への備えが整った地域をつくる

・県立学校について、計画的に耐震化工事を進めると同時に、耐震性の低い施設に

ついて早急に工事を実施する

２ これまでの取組状況

計画に基づき、順次改築。平成22年度工事完了は３校、継続は２校。

なお、平成27年度までに改築による耐震化を予定していた校舎10校12棟については、国内外での大地震の発生を受け、計画を前倒し。平成22年度までに耐震補強工事を完了した。

３ これまでの取組に対する評価

校舎改築により、生徒にとって安心して学習できる施設環境を整備した。継続中の２校については、計画どおり推進していく。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,617,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204,900 | 413,078 |
| 要求額 | 1,844,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659,700 | 184,553 |
| 決定額 | 1,844,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659,700 | 184,553 |