平成23年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：社会教育費　目：社会教育施設費

事業名: 美術館機能強化整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

岐阜県美術館　総務部　電話番号：058-271-1313

E-mail：c27213@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：516,791千円（前年度予算額：25,672千円）

事業内容

１ 事業の内容

【事業目的】

21世紀の芸術文化活動の推進に対応した施設整備を図るため、美術館の再整備事業を

実施するとともに、利用者安全確保のため、アスベスト除去工事を実施する。

・ルドン・郷土ゆかり作家の常設展示室の整備など、本県が誇る魅力ある文化を全国に発信し、展示機能の充実を図る。

・美術品の収集・保存･展示・教育普及活動という美術館活動の基本を重視した収蔵機能を整備し、美術品の収蔵･保管機能の充実を図る。

【事業内容】

○美術館再整備事業

整備箇所：ルドン等展示室の増築　(422㎡)、第３収蔵庫の増築(374㎡)

その他の付属施設の整備(112㎡)

施工期間：平成22～23年度

○アスベスト除去

工事箇所：県民ギャラリー、企画展示室、ロビー　各々天井裏　(延べ3,073㎡)

施工期間：平成22～23年度(再整備に併せて実施)

２ 所要経費

【所要経費】

○美術館再整備事業【事業費：453,598】

全体工事費：479,270[H22:25,672、H23:453,598]

共通仮設工事にアスベスト除去工事国庫補助対象分を含む。

○アスベスト除去  【事業費：63,193】

全体工事費：63,193[H22:0、H23:63,193](うち国庫15,182)

※国庫補助金：社会資本整備総合交付金事業(住宅・建築物アスベスト改修事業)

［国土交通省］

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

○　「長期構想」における政策の目的

Ⅴ　ふるさと岐阜県を未来につなぐ人づくり

５　ふるさとへの誇りと愛情を育てる

・県民の文化芸術活動の拠点である美術館の改修等文化施設を充実する

○  重点プロジェクトへの位置づけ

15　地域社会人育成プロジェクト

Ⅳ　ふるさとに誇りと愛着をもつ子どもの育成

◆岐阜県美術館の改修

・展示室、収蔵庫、県民ギャラリーや文化交流ができるホール等の施設を整備

２ これまでの取組状況

- 平成20年度、県民からのふるさとぎふ再生基金事業提案により「美術館機能強化整備事業」が採択され、基本計画を策定

- 平成21年度、基本設計及び実施設計、地盤調査、県民ギャラリーの改修の実施、展示室の照明器具、ケース及び収蔵庫内収納棚の増設

- 平成22年度から平成23年度にかけて美術館再整備事業（展示室、収蔵庫の整備）及びアスベスト除去工事を実施

３ これまでの取組に対する評価

平成２１年度に県民ギャラリーの改修工事を行ったが、利用団体からは、経年劣化した床や壁面、備品が明るく美しく整い、利用しやすいとの声を頂いている。

また、県民ギャラリー利用者や来館者の方々及び企業に対して当該事業のＰＲをし、事業に対する御理解、御協力をお願いしているが、御支援の声を頂いたり、寄附等による御支援を頂いたりしている。今後とも当該事業の必要性を十分説明しつつ支援活動を展開していく。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 25,672 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,642 | 0 | 0 |
| 要求額 | 516,791 | 15,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,639 | 0 | 0 |
| 決定額 | 516,791 | 15,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,639 | 0 | 0 |