(別添様式１)

平成２３年度　９月補正予算

支出科目　款：土木費　　項：道路橋りょう費　　目：道路橋りょう維持費

事業名:緊急橋りょう耐震対策推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　道路維持課　維持管理担当　電話番号：058-272-1111（内3736）

E-mail：c11657@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：1,029,000千円

（現計予算額： 　　　　0千円　　　補正後予算額：1,029,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

岐阜県震災対策検証委員会の提言を受け、道路施設の中でも万一被災した場合に復旧に多大な時間を要する１５ｍ以上の橋りょうのうち、緊急輸送道路等重要路線上にある橋りょうで、重要な１４路線１５箇所を対象に橋りょう耐震対策を緊急に実施する。

これにより、被災時の救命救急活動や緊急物資の輸送、復旧活動に大きな役割を果たす緊急輸送道路のうち、第１次緊急輸送道路と、孤立の恐れのある集落に接続する緊急輸送道路の橋りょう耐震対策を完了させ、通行の確保を図る。

２ 所要経費

事業費：1,029,000千円

- 落橋防止対策工事費：　749,000千円

- 橋脚補強及び落橋防止対策工事費：　160,000千円

- 橋脚補強工事費：　120,000千円

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

Ⅰ安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

６．社会資本の安全性が高く、災害への備えが整った地域をつくる

橋りょうや道路などの計画的な維持管理を行い、社会資本の高齢化による落橋等の事故を防止するとともに、維持管理コストの削減を図ります。

○緊急輸送道路上の１５ｍ以上橋りょうにおける耐震対策の実施率

（Ｈ２５：１００％）

２ これまでの取組状況

平成７年に発生した阪神・淡路大震災では古い基準で設計した橋脚の倒壊や落橋の被害が発生しており、この様な状況を受け、岐阜県では下部工については昭和５５年より古い基準で設計した橋脚の耐震補強を推進してきた。

上部工についても、平成８年より古い基準で設計した橋りょうの落橋防止対策を推進しているが、平成２２年度現在の耐震対策の進捗は７５％にとどまっている。

３ これまでの取組に対する評価

橋りょうの耐震対策については、補助事業により対策工事を実施してきたが、予算上の制約により、長期構想に掲げた緊急輸送道路上の耐震対策の実施目標である平成２５年度に１００％の達成が困難な見込みである。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 1,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,500 | 77,500 |
| 決定額 | 1,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,500 | 77,500 |