（別添様式１）

平成２３年度９月補正予算　　　　　　支出科目　款：土木費　項：河川費　目：河川改良費

事業名:河川構造物液状化現象対策費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　河川課　河川整備担当　電話番号：058-272-1111（内3726）

河川管理担当　電話番号：058-272-1111（内3724）

E-mail：c11652@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：460,000千円

（現計予算額：0千円　　　補正後予算額：460,000千円）

事業内容

１ 事業の内容

岐阜県震災対策検証委員会の提言を受けて、強い揺れが長く続く地震動が発生した場合は、地盤の液状化による堤防高の大きな沈下が懸念されるため、水害の二次被害対策として事業を実施する。

■河川堤防の耐震点検

○県管理堤防について、耐震点検マニュアルに基づき、耐震点検を実施する。

■河川堤防の液状化に備えた対策

○背後地の地盤高が河川水位よりも低い所では、地震により堤防が沈下した場合に

浸水する恐れがあることから、沈下した堤防を早急に復旧できるように、築堤材

料の備蓄等を行う。また、自然災害による被災想定の調査・検討を行い、市町村が

行う住民の避難対策を促進するための資料を作成し、今後の技術的な支援に活用す

る。

■重要な河川管理施設の耐震点検

○施設が損傷すると周辺で浸水被害が生じるなど、人命に重大な影響を与える恐れ

のある重要な河川管理施設（排水機場、樋門）について、耐震点検を実施する。

２ 所要経費

・河川堤防の耐震点検（37河川）　180,000千円

・河川堤防の液状化に備えた対策（7河川）　 180,000千円

・重要な河川管理施設の耐震点検（10箇所）　100,000千円

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

Ⅰ　安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

６　社会資本の安全性が高く、災害への備えが整った地域をつくる

・山地、農地、河川、道路等の災害対策を進める。

２ これまでの取組状況

・県管理区間の堤防について、レベル１（中規模程度の地震による地震動）耐震点検

は実施済み（平成７年度）

・県管理区間の堤防について、レベル２（将来にわたって考えられる最大級の強さを

持つ地震動）耐震点検は、未実施である。

３ これまでの取組に対する評価

国直轄河川の堤防については、レベル２耐震点検を平成２２年度末に完了済みであ

り、河川管理施設についても順次実施する方針である。

県管理河川についても耐震点検を順次進めていく必要がある。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |
| 決定額 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 |