別紙様式

平成24年度　当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：医務費　　目：医療整備対策費

事業名:希望が丘学園再整備推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　地域医療推進室　総合療育推進担当　電話番号：058-272-1111（内2628）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：11,590千円（前年度予算額：0千円）

事業内容

１ 事業の内容

岐阜県立希望が丘学園（肢体不自由児施設）について、施設の狭隘化の解消、診療体制の強化、入所児の療育環境の向上を図り、障がい児のからだと心に対する総合的な療育支援の拠点機能や県下の療育機関への支援機能を果たすため、隣接の岐阜希望が丘特別支援学校とあわせて、再整備を行う。

そのため、再整備に向けた設計・調査等を実施する。

【希望が丘学園の主な機能】

・児童福祉法に基づく肢体不自由児施設であるとともに、医療法に基づく病院。

・病床数　88床（単独入園82名、親子入園6名）　通園55名（未就学児）

・発達支援センターのぞみを併設

２ 所要経費

（１）選定委員会開催費　　　　：　726千円

建築設計業者を選定するための設計プロポーザル選定委員会開催経費。

（２）地盤調査費　　　　　　　：1,345千円

施設整備にあたり地盤の性質の把握を行うための地盤調査経費。

（３）土地造成実施設計費　　　：4,630千円

施設整備にあたり、当該地域の造成工事を行う必要があるため、その設計業

務を委託するための経費。

（４）医療機器等整備計画策定費：4,000千円

希望が丘学園の再整備に伴い、更新及び新たに整備することが必要な医療機器の調査を委託する経費。

（５）確定測量費　　　　　　　：889千円

土地の開発に伴い、境界、面積の確定を行う必要があり、その測量業務を委

託するための経費。

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

Ⅰ　安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

３ 障がいのある人が個性を発揮して暮らせる地域をつくる

・希望が丘学園を県の中核的な療育機関として整備する

２ これまでの取組状況

平成２２年度の国の緊急経済対策により地域医療再生臨時特例交付金が拡充され、県が策定する「地域医療再生計画」に応じて交付金が交付されることとなったことを受け、県内の医療機関や医療関係団体の代表者等で構成する「地域医療対策協議会」において、当該交付金を活用して障がい児の療育拠点を整備するという方針が取りまとめられた。

平成２３年度には障がい児に関わる医療機関関係者や、障がい児関係団体の代表者等で構成する「岐阜県総合療育拠点整備検討委員会」を設置し、施設の整備方針をとりまとめた。

３ これまでの取組に対する評価

平成２３年度にまとめた施設整備方針を受け、施設整備に向けた各種設計・調査業務等を着実に進めていく必要がある。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 11,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 9,790 |
| 決定額 | 11,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 9,790 |