別紙様式

平成24年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：地方独立行政法人費

事業名: 下呂温泉病院新病院整備事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部 医療整備課 県立病院・看護大学法人担当　電話番号：058-272-1111（内2623）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：516,192千円（前年度予算額：0千円）

事業内容

１ 事業の内容

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院に対し、同法人が実施する「下呂温泉病院再整備事業」（移転新築整備）に係る事業費のうち、地域医療再生基金を充てることとしている部分について、地域医療再生基金を財源とする補助金を交付する。

平成24年度は、施設整備事業費のうち、地域医療再生基金充当分である516,192千円を補助金として交付する。

○下呂温泉病院再整備事業の目的 老朽化・狭隘化した下呂温泉病院の移転新築を行い、以下の機能を強化・整備する。 ア）へき地医療の機能強化 イ）高度急性期医療の機能強化 ウ）災害対応機能の充実エ）終末期医療の実施 オ）医療従事者の確保対策 カ）地域連携機能の強化

２ 所要経費

○下呂温泉病院新病院整備事業費補助金　516,192千円

［交付対象経費：建築工事費、調査・補償費］

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

Ⅰ 安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

２ 地域医療の体制と医師・看護職員を確保する

・地域の基幹病院として、県民が求める医療を安定的に提供する県立病院を整備する

・救急･災害･へき地･周産期･小児などの医療連携体制を強化する

２ これまでの取組状況

平成22年度整備事業着手（平成25年度完了予定）

【平成22年度】

・基本設計及び各種調査を実施。

・72,600千円を交付（地方独立行政法人運営費負担金の一部として）

［対象経費：設計費、調査・補償費］

【平成23年度】

・実施設計及び各種調査を実施するとともに、用地を取得。

・22,320千円を交付予定（平成23年度９月補正予算で予算計上）

［対象経費：調査・補償費］

３ これまでの取組に対する評価

下呂温泉病院の移転新築事業のために必要な経費の財源の一部を交付することにより、平成26年度（予定）の新病院オープンに向けて、施設整備事業の円滑な進行に資することができた。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | 地域医療再生基金 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 516,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,192 | 0 | 0 |
| 決定額 | 516,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,192 | 0 | 0 |