別紙様式

平成24年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：大学費　目：情報科学芸術大学院大学費

事業名:新ＩＡＭＡＳ移転事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部情報産業課　ＩＴ拠点担当　電話番号：058-272-1111（内3114）

E-mail：c11338@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：23,500(24,708)千円（前年度予算額：－千円）

事業内容

１ 事業の内容

情報科学芸術大学院大学（以下「大学院大学」という）校舎の耐震問題（耐震性が著しく低い）の解決と、大学院大学を最新情報技術の発信及び優秀な人材の集積拠点として、ソフトピアジャパンのコア機能と位置づけ、県内産業の振興に活用すること等を目的として、大学院大学をソフトピアジャパンセンタービル（以下「センタービル」という）及びワークショップ２４（以下「ＷＳ２４」という）に移転するための改修工事等（２４、２５年度の２ヶ年度で実施）を行う。

（１）センタービルの改修に向けた実施設計・工事

センタービル２Ｆ～５Ｆに事務局事務室、演習室等を設置するための実施設計及び改修工事

（２）ＷＳ２４の改修に向けた実施設計・工事

ＷＳ２４の１Ｆ及び３Ｆ、５Ｆに図書館、金工室、木工室、講義室、教員室等を設置するための実施設計及び改修工事。

２ 所要経費

・センタービルの改修に係る実施設計  　　　　　(10,365)千円

・センタービルの改修工事　 　　　　　　　　　　(2,458)千円

・ＷＳ２４の改修に係る実施設計  　　　　　　　 (6,504)千円

・ＷＳ２４の改修工事　　　　　  　　　　　　　 (5,055)千円

・計画通知手数料                                 (280)千円

・事務費（公共建築）                              (46)千円

○総事業費                           256,900(268,251)千円

H24年度 実施設計費                  16,000(16,869)千円

工事費                        7,200(7,513)千円

事務費等                          300(326)千円

H25年度 工事費                    232,800(242,872)千円

事務費　　　　　                  600(671)千円

【債務負担233,000(243,000)千円(3:97)】

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

Ⅰ　安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

１　社会資本の安全性が高く、災害への備えが整った地域をつくる

・学校の耐震化を促進する

Ⅱ　ふるさと岐阜県の資源を活かした地域づくり

１　モノをつくって、地域外からお金を稼ぐ地域をつくる

・産学官、企業間連携による新技術、新商品開発を支援する

・中部圏のＩＴ人材育成・供給拠点であるソフトピアジャパンの活用を促進する

２ これまでの取組状況

大学院大学は、併設する県立国際情報科学芸術アカデミーとともに、ソフトピアジャパンプロジェクトの一環として、先端情報技術を生み出し、発信する拠点として位置づけられており、「科学技術と芸術の融合」を教育理念として、教育・研究を進めている。

特に、近年ではＩＴとアートをモノづくりに応用し、製品開発やデザインに関する国内大手企業との共同研究や、地元企業の新商品・サービス開発に係るアイディアの提供や、技術支援なども活発に行なっている。

一方、大学院大学の開学は、平成１３年であるが、その校舎は、昭和３９年から４２年に建築された「旧大垣第一女子高等学校校舎」を一部改修して利用しているものであり、耐震性が著しく劣っている状況である(※)。

（※）平成９年度に行った耐震調査では、耐震性能「極劣」という判定であり、震度５強の地震で倒壊の恐れが高いと判定されている。（極劣・・・４段階で最低）。

３ これまでの取組に対する評価

大学院大学及び県立国際情報科学芸術アカデミーは、ＩＴを用いた表現技術の草分け的な存在として、優秀な人材が集結し、国内外から高い評価を得ている。

また、最近では、地域企業や技術者と連携し、県の進めるiPhoneのアプリケーション開発の中核として、その成果が生まれつつあるなど、その先端端技術や人材が県内企業に浸透し、産業の振興に貢献しつつある。

一方、企業の集積地であるソフトピアジャパンとの地理的な乖離などから、両者の連携が必ずしも十分できず、これまでその技術や人材が県内企業に十分に還元されてこなかった。

このため、今後は、大学院大学を「高度な研究開発機能に特化した先端技術情報の発信拠点」として、ソフトピアジャパンのコア機能に位置づけ、多くの企業や人材がその情報や技術を求めて集まる環境を整備していく。

なお、県の財政状況を踏まえた行財政改革の一環として、アカデミーについては、情報科学芸大学院大学に統合し、廃止することとしている。

決定額の考え方

類似の特別支援学校の改修工事（既存校舎利用）を参考に工事費を計上します。

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 要求額 | 24,708 |  |  |  |  |  |  | 18,200 | 6,508 |
| 決定額 | 23,500 |  |  |  |  |  |  | 17,400 | 6,100 |