平成24年度12月補正予算　　　支出科目　款：土木費　項：都市計画費　目：都市公園費

事業名: 都市公園整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　街路公園課　公園係　電話番号：058-272-1111（内3778）

E-mail：c11667@pref.gifu.lg.jp

事業費

補正要求額：31,290千円

（現計予算額：88,810千円　　　補正後予算額：120,100千円）

要求内容

１ 要求の内容

公園利用者に対し、安全で快適なサービスを提供することを目的として、都市公園の既設整備を行う。

２ 所要経費

百年公園水道施設敷設替工事　　　　　18,800　→　50,090千円

開園以来30年以上が経過し、送配水管の老朽化により、水道施設敷説替工事を進めている。この度、追加配分された国の一括交付金を活用し、送配水管の更新工事の進捗を図る。

水道管敷説替え　　距離＝631ｍ　　　50,090千円

これまでの取組と成果

１ 長期構想上の位置付け

Ⅳ 清流と自然を守る岐阜県

１ 森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然の保全

都市公園の適正な管理運営を行う。

２ これまでの取組状況

平成20年度　距離＝1,050ｍ　16,837千円

平成21年度　距離＝  770ｍ　12,600千円

平成22年度　距離＝  401ｍ　 7,434千円

平成23年度　距離＝  480ｍ　14,973千円

３ これまでの取組に対する評価

送配水管全延長5,828ｍの内の2,701ｍが更新完了し、約５割の事業の進捗が図られた。

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 88,810 | 44,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,410 |
| 補正 要求額 | 31,290 | 15,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,645 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |