別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名: 恵みの森づくりモデル事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　林政課　恵みの森づくり推進室　恵みの森づくり係　電話番号：058-272-1111（内3028）

E-mail：c11511@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：54,000 千円（前年度予算額：　3,800 千円）

要求内容

１ 要求の内容

既存の林業では採算が合わず放置されている森林の整備・活用を進めるため、里山林において生物多様性の保全など環境に配慮した里山再生手法の確立と、全県への展開を図ることを目的に、環境保全モデル林(*1)を指定し、その整備・活用計画の策定と計画に基づき森林、施設等の整備を行います。

〈事業内容〉

（１）環境保全モデル林整備事業費

整備・活用計画に基づき整備を行います。

整備箇所：美濃市古城山環境保全モデル林（平成２４年度選定）

（２）環境保全モデル林整備事業事務費

新たな環境保全モデル林を選定し、調査及び整備・活用計画の策定を行います。

（*1）環境保全モデル林

生物多様性の保全、鳥獣害対策、里山林の持続的管理・整備、広葉樹等の資源の活用、森林環境教育での活用、観光資源としての活用等の促進のため、平成24年度から28年度までの間に、県内に５箇所指定します。

２ 所要経費

（１）環境保全モデル林整備事業費　　　　　　　　　　　 49,000千円

（２）環境保全モデル林整備事業事務費　      　　　　　　5,000千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 0 |
| 要求額 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 手入れ不足により荒廃した里山林を再生するため、モデル林を指定し、生物多様性保全、教育などの考え方を取り入れた「整備・活用計画」を策定し、その計画に基づき継続的な里山林等の森林整備・活用手法を確立します。 平成28年までの５箇年間で5箇所設置します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| モデル林の指定数 | － （H22） | － （H23） | （H ） | 1 （H24） | 5 （H28） | 20％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 環境保全モデル林の指定 美濃市古城山地内を環境保全モデル林に指定しました。 - 美濃市古城山環境保全モデル林整備・活用計画策定会議の開催 平成24年8月2日～10月18日 にかけて４回開催しました。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 里山活動団体、土地所有者(市)、学識経験者、恵みの森づくりコンソーシアム会員、県からなる会議を開催し、里山活動団体や学識経験者の意見を取り入れて美濃市古城山の里山を整備し活用する計画を平成25年１月頃までに策定します。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 環境保全モデル林を整備し全県に広めることは、放置された里山の再生につながるため、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成24年度に１箇所指定しており、里山活動団体や学識経験者等の意見を取り入れた整備・活用計画の策定を進めており事業の成果が得られています。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 整備・活用計画に里山活動団体や学識経験者等の意見を取り入れ、活用者のニーズを把握しながら、計画策定を進めています。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県のモデルとなる多様な里山活動が行われるように、県内各地でモデル林を選定し、その里山林にあった整備・活用計画を策定し、実行する必要があります。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 森林に対する県民ニーズは「防災」、「環境保全」が高く、県政モニターアンケートにおいても森林の重要な役割として「野生動植物の生息の場」が求められており、放置され荒廃した里山林の再生を進める必要があります。 そのために、県内各地でモデル林を指定し、優良な里山活動事例を県下に普及します。