予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名: 路網整備加速化事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　林道係　電話番号：058-272-1111（内3198）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：785,150千円（前年度予算額：455,360千円）

事業内容

１ 事業の概要

県内のスギ・ヒノキ等の人工林の多くは戦後に植栽されている。

これまでの林業は、こうした森林の成長を助けるための「保育」が中心で、この過程で行われる間伐は木が細く、森林から運び出しても、売上げに対して経費の方が余計にかかることから、間伐された木材は森林内にそのまま置かれてきた。しかし、こうした森林も成長に伴い、徐々に木材として利用できる大きさになってきている。

県では、こうした成熟しつつある森林資源を有効に活用し、林業・木材産業の活性化を図っていくため、間伐した木材を運び出して利用する「搬出間伐」を推進していくこととしているが、そのためには、森林内に作業道を整備し、林業機械を導入するなど、コストを削減することが重要な課題となる。このため、森林内の作業道の整備を進める。

【補助率】　10/10（全額国費）「森林整備加速化・林業再生基金」

【補助額】　林業専用道（規格相当）　25,000円/ｍ

森林作業道             　2,000円/ｍ

作業路の補修　　　林業専用道（規格相当）の事業費の3.5%以内の額

＊　ｍ当たりの事業費が補助額を下回る場合はその額とする

２ 所要経費

（１）路網整備加速化事業費補助金　785,000千円

林業専用道（規格相当）　35路線　25,000m

森林作業道             115路線　75,000m

作業路の補修　　　　　　10路線

（２）事務費　150千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 455,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,360 |
| 要求額 | 785,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,150 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「林業及び木材生産の振興」の基盤となる作業道を、平成24年度から28年度までの５カ年間で750kmを開設し、間伐などによる災害に強い森林づくりを進めるとともに、間伐材等の木材を搬出・利用して森林資源の有効活用を進めます。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業道開設延長 | 176 km （H22） | 220 km （H23） |  | 180 km (H24見込) | 150 km/年 (H24～28) | 120.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 目標の作業道開設延長のうち「路網整備加速化事業」により、45kmの作業道の開設を予定

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 目標開設延長45㎞に対し、林業専用道（規格相当）：29路線 17,018m、森林作業道：149路線 91,975mの作業道開設を見込んでおり、効率的な森林施業を図っている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 持続可能な林業経営・森林整備を行うための基盤となる路網を整備していくことは重要である。また、搬出間伐を実施するために路網の整備は重要であり、事業実施の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |
| （評価） ○ | 森林作業道は森林整備と一体的に取り組んでおり、路網の整備と併せて森林整備が進められており有効である。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |
| (評価) ○ |  | 県で定めた目標的単価と実際に要した経費を比較し、少ない方の金額で補助金を交付する仕組みで運用しており、効率性を重視している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 林道や作業道が整備されていない奥地などにある造林地では、木材の搬出ができていない。こうした地域の搬出間伐を推進するため、引き続き森林内の作業道の整備を進めていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 引き続き事業を実施し、森林内の作業道の整備を図っていく。