別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　支出科目　款：建築指導費　項：建築指導監督費　目：建築物地震災害対策費

事業名: 木造住宅耐震診断事業費補助金（無料診断）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　建築指導課　建築安全係　電話番号：058-272-1111（内3791）

E-mail：c11655@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：33,750千円（前年度予算額：33,750千円）

要求内容

１ 要求の内容

木造住宅の耐震化を促進するため、市町村が県に登録された木造住宅耐震相談士を派遣して、耐震診断を無料で行う事業へ助成する。

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、県民による耐震診断及び耐震補強のニーズが高まっており、震災対策検証委員会において、県民の要望に対する的確な予算措置について提言がなされている。

（１）木造住宅耐震診断事業補助金（3,000件）

・対　象：市町村が実施する木造住宅の耐震診断

・補助率：国（1/2）、県（1/4）、市町村（1/4）

２ 所要経費

- 木造住宅耐震診断事業補助金：33,750千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 33,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,750 |
| 要求額 | 33,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,750 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県耐震改修促進計画（平成19年策定、平成23年10月改定）では、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を、平成27年度までに9割にすることを目標としている。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅の耐震化率 | 65% （H17） | 65% （H17） | 71% （H20） | 71% （H20） | 90% （H27） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 木造住宅の耐震化を促進するため、市町村が県に登録された木造住宅耐震相談士を派遣して、耐震診断を無料で行う事業へ助成する。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成20年度より実施している無料化により、耐震診断の受診件数が大幅に増加し、以降一定の需要があり、木造住宅耐震化の促進に寄与している。 （実績件数：平成21年度1,433件、平成22年度1,540件、平成23年度2,266件）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 木造住宅の耐震化は喫緊の課題であり、耐震性の把握や耐震補強工事の普及のためには、耐震診断の促進が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成20年度の無料化以降、件数は大幅に増加し、また平成23年度は22年度と比べ1.5倍に増加しており、事業効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 直接事業を行っている市町村への助成事業であり、効率化は図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 木造住宅の耐震化率は、まだまだ低い状況であり、効果的な普及啓発が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 木造住宅の耐震化率向上のため、今後も引き続き事業を継続することが必要である。