別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名: 建築物耐震改修等事業費（公共）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail：c17773@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：38,332千円（前年度予算額：14,918千円）

要求内容

１ 要求の内容

県立学校の安全管理のため、その他学校施設（附属棟、部室等）の補強計画・実施設計（5校8棟、平成23年度耐震診断実施分）を実施する。

なお、県立学校の校舎、体育館、武道場及び寄宿舎の耐震補強工事は、平成23年度をもって完了。

２ 所要経費

補強計画・実施設計費：38,332千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 14,918 | 3,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,549 |
| 要求額 | 38,332 | 12,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 461 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成26年度までに、耐震診断の結果補強が必要となったその他学校施設19棟について補強計画・実施設計を実施。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐震診断実施棟数 | 0棟 （H22） | 8棟 （H23） | 16棟 （H24） | 24棟 （H24） | 24棟 （H24） | 100％ |
| 補強計画・実施設計実施棟数 | 0棟 （H24） | 8棟 （H25） | 11棟 （H26） | 0棟 （H24） | 19棟 （H26） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成24年度にその他学校施設16棟に対して耐震診断を実施し、11棟に関し耐震強度が不足。これらについては、平成26年度に補強計画・実施設計、平成27年度に耐震補強工事を予定。 ＜追記＞ 耐震診断を実施し、耐震強度が不足していれば、耐震補強計画をたて、実施設計そして耐震補強工事となる。 平成23年度に耐震診断を実施し、耐震強度が不足していた8棟については平成25年度に補強計画・実施設計、平成26年に耐震補強工事予定。

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成23，24年度に実施した耐震診断により補強が必要なその他学校施設が把握できた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、その他学校施設の耐震補強工事は必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | その他学校施設を耐震補強工事することにより、県立学校で学ぶ児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 耐震診断を実施することにより、耐震補強工事の必要があるものについてのみ工事を施すこととしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 耐震補強工事を行うには、耐震診断→補強計画→実施設計→補強工事と段階を踏むことから、ある程度の期間を要することにならざるを得ない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 耐震診断の結果を踏まえ、耐震補強工事が必要なものについて補強計画と実施設計を行う。