別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名: 岐阜希望が丘特別支援学校施設整備事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　特別支援学校整備係　電話番号：058-272-1111（内3554）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：161,969千円（前年度予算額：44,602千円）

要求内容

１ 要求の内容

障がいのある児童・生徒数の増加等による施設の狭隘化を図るとともに、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を充実するための環境づくりを進めるため、特別支援学校の整備を推進する。

○健康福祉部の地域医療再生計画に基づく療育拠点と連動した機能的な岐阜希望が丘

特別支援学校の整備を行う。

○高等部を新たに設置し、小学部から高等部までの一貫した教育を行う。

（概要等）

所在地：岐阜市則武（岐阜市伊奈波中学校跡地）

対象者：肢体不自由児

児童生徒数見込み：90人

建物概要：小中学部棟、高等部棟、管理棟、体育館、ジャグジープール、

バスヤードの再整備

敷地面積：約16,527㎡

２ 所要経費

- 委託費　　  　　　　　　　　　　　44,748千円

- 造成工事費　　　　　　　　　 　　116,419千円

- 手数料　　　　　　　　　　　　　　　 569千円

- 事務費　　　　　　　　　　　　　　　 233千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 44,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 19,802 |
| 要求額 | 161,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,200 | 16,769 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 地域医療再生計画に基づく療育拠点整備と連動して一括移転し、平成２７年９月の新校舎供用開始を目指す。平成２８年４月に高等部を設置し、小学部から高等部までの一貫した教育を行うことにより、肢体不自由教育のセンター校とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・平成27年9月の新施設供用開始及び平成28年度4月の高等部設置を目標の達成とする。

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）設計プロポーザル選定委員会の開催 第3回 平成24年4月23日（月） （２）確定測量 平成24年4月～ （３）造成工事設計 平成24年4月～ （４）地盤調査 平成24年７月6日（月）～９月28日（金） （５）基本設計及び実施設計 平成24年6月13日（水）～平成25年4月

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 建築設計業者及び造成設計業者を決定し、地盤調査や確定測量の成果を基に各設計業務を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜希望が丘特別支援学校は肢体不自由児教育のセンター校としての充実を図ること。また、高等部を設置することにより小学部から高等部までの一貫した教育を実現することが求められていることから、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成27年9月の供用開始に向けて、関係諸機関との連携を図り、協議を進めることで計画的な整備を推進できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 関係諸機関との連絡調整を的確に行うことで、効率的に事業が進められている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 地域医療再生計画に基づく療育拠点整備と連動した整備を行うため、医療、福祉、教育が一体となり、関係諸機関との連携を図りながら事業に取り組むことで、肢体不自由児教育のセンター校としての充実した整備が可能となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 小学部から高等部までの一貫した教育及び肢体不自由児教育のセンター校としての役割が児童生徒や保護者から求められており、関係者の期待も高い。今後も整備計画を確実に進めていくことで肢体不自由教育の充実を図る必要がある。