別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名: 岐阜県防災情報通信システム整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄　危機管理部門　防災課　防災通信係　電話番号：058-272-1111（内2744）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：229,716千円（前年度予算額：0千円）

要求内容

１ 要求の内容

岐阜県防災情報通信システムは、平成7年の運用開始から17年が経過し、設備の老朽化が進み、障害が多発している状態である。さらに、保守部品の製造中止により、障害復旧に時間を要する場合がある。

また、機能的には、現行システムはIPデータ通信に対応していないため、大容量データ通信ができず、災害現場の映像を共有するなど近年の災害対応のニーズに応えられない。

そのため、平成24年3月に次期システムの基本計画を策定し、24年度には実施設計を実施したところである。本事業はこの実施設計に基づき県防災情報通信システムの更新を実施する。

２ 所要経費

要求額：229,716千円

内訳

(１）機器費　　　　199,962千円　　（４）消費税        10,901千円

(２) 工事費　       16,672千円 　　(５）事務費 　　    　798千円

(３）諸経費　　　　  1,383千円

＜債務負担分契約状況＞

○工事請負費【H25～H27 契約】

| H25 | H26 | H27 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 228,918 | 6,798,442 | 508,287 | 7,535,647 |

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 229,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,400 | 1,316 |
| 決定額 | 229,716 | 229,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県防災情報通信システムを更新し、平成27年度の運用開始を目指す。 地上系通信は光ファイバーである岐阜情報スーパーハイウェイ（SHW）を活用、衛星系通信は地域衛星通信ネットワークの第二世代に更新する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次期防災情報通信 ｼｽﾃﾑ整備拠点 地上系：光ﾌｧｲﾊﾞｰ活用 衛星系：第二世代化 | (H ) | （H ） | （H ） | （H ） | 123拠点 (H27) | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜県防災情報通信システムの実施設計

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成24年度に実施した実施設計により次期システム更新整備を行う設備や機能が明確となった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県防災情報通信システムは防災対策上不可欠なシステムであり、災害時においても県庁、市町村、消防本部、防災関係機関が相互に、確実に防災情報（市町村からの支援要請情報、県からの気象予警報情報等）を伝達できるよう構築する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 県、市町村、消防本部、防災関係機関と結ぶための重要な通信回線であり、防災上不可欠な設備である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 災害発生時でも通信確保ができるようシステムの二重化（地上系通信・衛星系通信）を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 南海トラフ巨大地震による「超」広域災害に備え、防災対策を円滑に進めるため、移動系無線の見直しを図る。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 地上系通信の高速大容量の光ファイバー回線と、衛星系通信の第二世代更新により、災害発生時でも利用可能な防災情報を伝達する通信インフラとして整備する。