別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名:新 防災ヘリコプター機体購入費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄　危機管理部門　防災課　防災企画係　電話番号：058-272-1111（内2747）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：0千円（前年度予算額：0千円）

要求内容

１ 要求の内容

当県の防災ヘリは、平成6年度から「若鮎Ⅰ」、平成9年度から「若鮎Ⅱ」の運航を開始し、平成21年9月11日に発生した「若鮎Ⅱ」の事故後は、平成23年11月に「若鮎Ⅲ」の運航を開始することにより防災ヘリ2機体制を維持し、火災防ぎょ活動や捜索救助活動などの緊急事案に着実に対応してきた。

そのような中、若鮎Ⅰは、平成26年1月で使用期間が20年を経過し、平成25年度中に総飛行時間が6,000時間に達する見込みとなっている。防災ヘリの更新時期について明確な基準（法令上の制約等）はないが、飛行時間が増えるに伴い老朽化は進み、今後何らかの不具合が発生する可能性は高まることから、更新が必要な時期に来ている。

また、南海トラフ巨大地震など超広域災害が想定され、県の防災体制の強化が求められることから、防災ヘリ2機体制を今後も維持し、県民の安全・安心を確保するためにも、「若鮎Ⅰ」を円滑に更新する必要がある。

＜運航開始までのスケジュール＞

平成25年3月　　議会議決（予算）、仕様等決定

4月　　一般競争入札公告

5月　　入札・仮契約

6月　　議会議決（契約）・本契約

平成26年9月　　機体納入

10～11月　 　訓練

12月～ 　緊急運航開始

２ 所要経費

機体購入費　1,325,835千円

＜債務負担分契約状況＞

| H25 | H26 | 合計 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,325,835 | 1,325,835 |

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 防災ヘリ「若鮎Ⅰ」を平成26年中に更新し、防災ヘリ2機による緊急運航体制を維持すると共に、超広域災害に備えた県の防災体制の強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防災ヘリの運航体制 | （H ） | 1機 （H6） | 2機 （H9） | 2機 （H24） | 2機 （H26） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ［平成23年度の「若鮎Ⅰ」緊急運航実績］ （１）火災防ぎょ 10件 （５）広域消防航空応援 2件 （２）捜索救助 48件 （６）航空消防相互応援 3件 （３）救急搬送 37件 （４）災害応急対応 1件 合計 101件

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 林野火災における空中消火活動、山岳・水難事故における捜索救助活動、自然災害における偵察、情報収集及び救急搬送（転院搬送など）活動や、他県の消防防災活動の応援など防災ヘリの機動性を活かし消防機関の活動に幅広く貢献している。また、市町村防災訓練への参加や、不法投棄監視パトロールなどの行政利用も実施している。 今後も防災ヘリ2機体制を維持し、県民の安全・安心を確保する。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 南海トラフ巨大地震の発生等が懸念される中、県の防災体制を強化するためには、機体老朽化に対するより安全な運航体制を確保し、防災ヘリ2機体制の維持が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成23年度において101件の緊急運航を実施しており、防災ヘリコプターでなければできない活動を行っている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 災害現場において、防災ヘリコプターによる安全かつ迅速な活動が行えるよう訓練を実施している。 また、緊急運航以外について、市町村防災訓練への参加や、不法投棄監視パトロールなどの行政利用にも活用している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 防災ヘリ2機体制を維持するため、使用期間、飛行時間、エンジンのオーバーホールの状況等を考慮し、円滑に更新を行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今後も防災ヘリ2機体制を維持し、様々な緊急事案に着実に対応するとともに、超広域災害に備えて県の防災体制を強化し、県民の安全・安心の確保を図る。