別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防指導費

事業名: 新消防学校施設安全管理対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄　危機管理部門　消防学校　管理調整係　電話番号：0586-89-3226　　　　　E-mail：c21201@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：4,888千円（前年度予算額：0千円）

要求内容

１ 要求の内容

県消防学校が実施する消防職員の教育訓練において、ロープを活用する渡過訓練など、高所訓練を行う総合訓練施設の屋外附属設備の安全確認と維持管理を行う。

（１）鉄骨部分を中心とした屋外施設・建物の安全調査の実施

（２）転落時の安全確保のためのレンジャーネット一式の取り替え

２ 所要経費

（１）総合訓練施設外壁他調査　2,534千円

（２）レンジャーネット等取替　2,354千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 4,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,888 |
| 決定額 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 総合訓練施設の鉄骨部分を中心に、屋外施設・建物の安全調査を平成25年度中に行い、この調査結果を踏まえて平成26年度以降に計画的な修繕工事を実施する。 転落時の安全確保のためのレンジャーネットについては、平成25年度に取り替えを行い、渡過訓練の安全確保を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全調査の未実施棟数 | 4棟 （H24） | （H ） | （H ） | 4棟 (H24) | 0棟 （H25） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | ( ) | （ ） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（平成24年度の成果）

|  | ・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 総合訓練施設の屋外附属設備の維持管理は、安全管理上必要不可欠であり、鉄部の錆やささくれ部に救助ロープや消防ホースが接触すると、これら訓練資機材の破損の原因となり、高所訓練の場所であるがゆえに、訓練生の命に係わる重要な問題である。 このため、平成25年度において、専門家による建物・設備の総合的な状態診断を実施し、安全性を確認する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 総合訓練施設の屋外附属設備の安全確認と維持管理について、高所訓練を行う施設 であることから、防錆処理を行って機能の維持を図る必要性があるが、このまま塗装を行うと、躯体内部に発生した錆を見逃す恐れがある。 このため、平成25年度においては、専門家による建物・設備の状態診断を実施し、 安全性を確認した上で、塗装や補修の施工、設備取替の要否を判定し、計画的な維持管理に資することとする。 この建物等診断を実施することで、問題個所の洗い出しと対処方法を整理し、改修 計画を立案する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 腐食の進行により鉄部取替の必要がある場合、改修の優先度を付け、工事を複数年度に行い、一時的に費用が増大しないように調整する。