別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：医務費　　目：医務整備対策費

事業名: 希望が丘学園再整備事業 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　総合療育推進室　総合療育推進係

電話番号：058-272-1111（内2628）

E-mail： c11230@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：190,563千円（平成25年度から27年度債務負担行為　2,477,000千円）
（前年度予算額　35,319千円）

要求内容

１ 要求の内容

県の中核的な療育機関である岐阜県立希望が丘学園を再整備し、施設の狭隘化の解消、診療機能や入院機能等の充実により、障がいの重度化への対応や、同学園が中心的機能を担っている発達障がい児への支援体制の強化を図る。

（１）希望が丘学園改築工事費

・平成24～25年度に行う基本・実施設計に基づき、隣接の岐阜希望が丘特別支援学校と一体的に希望が丘学園の改築工事を実施する。（平成25～27年度の債務負担行為を設定）

（２）希望が丘学園改築工事監理費

・改築工事に係る工事監理業務を委託する。（平成25～27年度の債務負担行為を設定）

（３）希望が丘学園再整備基本・実施設計費

・平成23年度に策定した施設整備方針に基づき、隣接の岐阜希望が丘特別支援学校と一体的に整備する新施設の設計を実施する。

（４）希望が丘学園再整備推進費

・新施設の整備に向け、敷地の造成工事や医療機器等整備計画を策定する。

（５）総合療育推進事業費

・総合療育拠点施設（新希望が丘学園、県総合医療センター障がい児病棟）の整備と並行し、新施設で活躍する医療・療育人材の確保・育成と関係機関の連携体制の構築を図るため、県内の障がい児医療・療育関係機関の実務担当者による「重症心身障がい児者支援連携会議」及び「発達障がい児者支援連携会議」を開催する。

２ 所要経費

（１）希望が丘学園改築工事費：				      0千円

（平成25年度から27年度債務負担行為 　　　　 2,447,000千円）

（２）希望が丘学園改築工事監理費：			      0千円

（平成25年度から27年度債務負担行為 　　　　　　30,000千円）

（３）希望が丘学園再整備基本・実施設計費：		 44,193千円

（４）希望が丘学園再整備推進費：				145,370千円

うち、造成工事費：				143,010千円

医療機器等整備計画策定費：		  2,000千円

建築確認申請（計画通知）手数料：		    360千円

（５）総合療育推進事業費：　　　　　　　　　　　　　　　1,000千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 35,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 24,319 |
| 要求額 | 190,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,800 | 115,763 |
| 決定額 | 190,563 | 93,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,063 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

施設の老朽化、狭隘化が進み、障がい児を取り巻く環境の変化への対応が難しくなっている県立希望が丘学園（昭和49年整備）を再整備し、診療・入院機能の強化、入所児の療育環境の向上を図るとともに、相談機能の充実や県内他機関への支援機能の拡充により、県全体での障がい児への支援体制の強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発達障がい児外来初診待機者数 | （H ） | （H ） | （H ） | 55人 （H24） | 10人以下 （H28） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

（１）建設工事に係る基本・実施設計 ・H24. 6 設計プロポーザルで選定された事業者と契約 ・H24.10 基本設計完了、実施設計着手 ・H25. 4 実施設計完了（予定） （２）県内の障がい児療育関係者・施設間の連携会議の開催 ・H24. 5.11 第１回岐阜県発達障がい児者支援連携会議を開催 ・H24. 5.22 第１回岐阜県重症心身障がい児者支援連携会議を開催 ・H24. 8.28 第２回岐阜県発達障がい児者支援連携会議を開催 ・H24. 9. 4 第２回岐阜県重症心身障がい児者支援連携会議を開催 ・H25. 1.29 第３回岐阜県重症心身障がい児者支援連携会議を開催（予定） ・H25. 2. 8 第３回岐阜県発達障がい児者支援連携会議を開催（予定）

（平成24年度の成果）

平成25年度中の本体工事着手に向け、施設利用者および職員の意見を反映させつつ基本設計・実施設計のとりまとめ作業を進めた。 あわせて、障がい児療育関係者による連携会議において、県内関係機関との連携体制の構築や、療育人材の育成確保策など、療育拠点整備に係るソフト面の課題について検討を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立希望が丘学園は昭和49年整備以来、県の障がい児療育・支援の拠点としての役割を果たしてきたが、施設の老朽化・狭隘化が進み、医療・療育技術の進歩への対応が難しくなっているほか、近年急速に利用が増加している発達障がい児への対応など、求められる役割も拡大している。 これらの課題に対応するためには、県立希望が丘学園の再整備が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | （整備事業中。事業効果は施設整備後に発揮される） |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 国の地域医療再生臨時特例交付金を活用し、県の財政負担を抑制しながら充実した内容の療育施設整備を行うこととしている。 また、現在地および隣接県有地（旧・岐阜市立伊奈波中学校敷地）を活用し、岐阜希望が丘特別支援学校との一体整備を行うことで総事業費を抑えるとともに、設計事業者の選定にあたってはライフサイクルコストの低減を評価対象とし、施設供用開始後の長期的なコスト低減にも配慮している。 |

（今後の課題）

・障がい児療育に携わる医療・療育人材の確保 ・他の県内医療機関や療育施設との役割分担・相互支援の仕組みの検討 ・新たに整備する施設を実際に運用していく上での組織体制やプログラムの具体化

（次年度の方向性）

平成27年度の供用開始に向けて施設整備を着実に進めるとともに、他の県内医療機関や療育施設との役割分担・相互支援体制等の検討および医療・療育人材の確保対策を進める。