別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：医務費　　目：地方独立行政法人費

事業名: 下呂温泉病院新病院整備事業費補助金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　県立病院看護大学法人係　電話番号：058-272-1111（内2624 ）

E-mail：c11230@pref.gifu.lgt.jp

事業費

要求額：3,233,090千円（前年度予算額：516,192千円）

要求内容

１ 要求の内容

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院に対し、同法人が実施する「下呂温泉病院新病院整備事業」に係る事業費のうち、地域医療再生基金を充てることとしている部分について、地域医療再生基金を財源とする補助金を交付する。

２ 所要経費

○下呂温泉病院新病院整備事業費補助金　3,233,090千円

【平成25年度予算額】

| 事業費積算内訳 |  |  | 財源内訳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建設工事費 医療機器費 工事管理費 事務費 調査･補償･移転費等 | 4,287,744千円 1,049,953千円 29,000千円 4,844千円 5,487千円 |  | 補助金(地域医療再生基金) 県債(病院事業債) 法人自己資金 | 3,233,090千円 2,133,700千円 10,239千円 |
| 計 | 5,377,029千円 |  | 計 | 5,377,029千円 |

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 516,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,192 |
| 要求額 | 3,233,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,233,090 |
| 決定額 | 3,233,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,233,090 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

施設の老朽化・狭隘化が進む県立下呂温泉病院において、移転新築を行うとともに、へき地医療の拠点としての機能、南飛騨地域・中濃北部・東濃北部地域からの患者の受入れ、地域医療の担い手育成の機能など、南飛騨地域の中核医療機関としての機能の再整備を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建設工事の進捗率 | 0％ （H23） | － （H ） | － （H ） | 15％ （H24） | 100％ （H25） | 15％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

H24.3 入札・開札 H24.4 落札者決定、契約 H24.5 建設工事起工

（平成24年度の成果）

平成26年度の供用開始に向けて建設工事に着工。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 全体改築工事から４５年が経過し、施設の老朽化・狭隘化が進み、耐震性などの問題を抱えている。 また、南飛騨地域の中核医療機関として、へき地医療拠点機能、南飛騨地域・中濃北部・東濃北部地域からの患者の受入れ、地域医療の担い手育成の機能など、当病院に求められるより高度な役割を果たすため、病院機能の見直しを行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | （整備事業中。事業効果は施設整備後に発揮される） 病院の移転新築に伴い、ヘリポートの整備などへき地中核病院として急性期医療の機能強化など、南飛騨地域の中核医療機関としての機能の充実が図られる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 病院に対する打ち合わせや中間検査を実施することで、工事の進捗状況を把握し、適正な補助金の執行に努めている。 |

（今後の課題）

（次年度の方向性）

H24～25年度：本体工事、外構整備工事、医療機器購入 ※H24.5.28 建設工事起工式を実施 H26年度：業務移転、開院